CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỨC

MST 0309910290 · Ngành: Xây dựng nhà các loại (4100)

BÁO CÁO

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

WEBSITE GIỚI THIỆU & BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT — CHƯA PHÊ DUYỆT TRIỂN KHAI Tài liệu này trình bày phương án kỹ thuật đề xuất. Các quyết định nghiệp vụ (A1–A10) hiện chưa được Ban lãnh đạo phê duyệt, do đó dự án chưa được phép bước vào giai đoạn thiết kế chi tiết.

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Báo cáo phương án kỹ thuật — Website Giới thiệu & Bán căn hộ chung cư |
| Mã tài liệu nội bộ | technical-proposal-apartment-sales |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày phát hành | 04/09/2026 |
| Trạng thái | PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT — CHƯA PHÊ DUYỆT TRIỂN KHAI |
| Vai trò tài liệu | **TÀI LIỆU CHÍNH** — hợp nhất và thay thế vai trò tổng quan của các báo cáo Giai đoạn 0 / 0.5 / 0.6 |
| Người lập | Bộ phận Kỹ thuật / Phát triển hệ thống |
| Đối tượng đọc | Ban lãnh đạo · Bộ phận Kinh doanh · Pháp chế · Bộ phận Kỹ thuật |
| Cơ sở lập báo cáo | Mã nguồn hiện hành của 3 ứng dụng + tài liệu hiện hành + 3 báo cáo Giai đoạn 0 / 0.5 / 0.6 |
| Cổng quyết định hiện tại | Cổng 1 — KHÔNG ĐẠT |

# HỆ THỐNG TÀI LIỆU DỰ ÁN

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Dự án hiện có bốn tài liệu. Bạn chỉ cần đọc tài liệu này. Ba tài liệu còn lại là hồ sơ chi tiết dùng khi cần tra cứu hoặc khi cần ký duyệt.

| # | Tài liệu | Vai trò | Khi nào cần đọc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Báo cáo phương án kỹ thuật** (tài liệu này) | **TÀI LIỆU CHÍNH** — tổng quan nghiệp vụ và kỹ thuật | Luôn đọc trước. Đủ để ra quyết định ở cấp lãnh đạo. |
| 2 | Báo cáo phân tích hệ thống hiện tại (Giai đoạn 0) | Hồ sơ rà soát chi tiết — bằng chứng kỹ thuật | Khi cần tra cứu chi tiết kỹ thuật hoặc kiểm chứng một kết luận |
| 3 | Decision Pack (Giai đoạn 0.5) | Phiếu quyết định — biểu mẫu dùng trong cuộc họp | Khi họp phê duyệt: tích chọn và ký trực tiếp lên tài liệu đó |
| 4 | Decision Register (Giai đoạn 0.6) | Sổ ghi nhận kết quả phê duyệt | Sau cuộc họp, để lưu hồ sơ quyết định chính thức |
| 5 | Hồ sơ Giai đoạn 1 (ADR, ERD, đặc tả API…) | **CHƯA TỒN TẠI** — sẽ lập khi Cổng 1 đạt | Chưa áp dụng |

Ba tài liệu hỗ trợ KHÔNG bị xoá hay thay thế. Chúng vẫn là hồ sơ gốc. Tài liệu này chỉ hợp nhất phần tổng quan để Ban lãnh đạo không phải đọc bốn báo cáo rời rạc.

# MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

PHẦN 1 — PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ YÊU CẦU

1.1 Bối cảnh và mục tiêu dự án

1.2 Hiện trạng hệ thống Thiên Đức

1.3 Những thành phần có thể tái sử dụng

1.4 Khoảng trống nghiệp vụ bán căn hộ

1.5 Yêu cầu chức năng

1.6 Các nhóm người dùng

1.7 Kịch bản sử dụng chính

1.8 Yêu cầu chất lượng

1.9 Phạm vi MVP đề xuất

1.10 Các hạng mục ngoài MVP

PHẦN 2 — PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

2.1 Các phương án kiến trúc · 2.2 So sánh PA-A / PA-B / PA-C

2.3 Phương án khuyến nghị · 2.4 Điều kiện đổi phương án · 2.5 Kiến trúc tổng thể

PHẦN 3 — THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

3.1 Frontend · 3.2 Backend · 3.3 Cơ sở dữ liệu · 3.4 Domain bất động sản

3.5 API · 3.6 Admin CMS · 3.7 Xác thực & phân quyền · 3.8 Vai trò SALES

3.9 Lead · 3.10 Media · 3.11 Tìm kiếm & lọc · 3.12 SEO

3.13 Nhật ký · 3.14 Sao lưu & giám sát · 3.15 Hạ tầng triển khai

PHẦN 4 — DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ BÁN CĂN HỘ

4.1 Dự án · 4.2 Toà nhà · 4.3 Loại căn hộ · 4.4 Căn hộ cụ thể · 4.5 Giá

4.6 Tình trạng bán · 4.7 Lead · 4.8 Nhật ký · 4.9 Nguồn gốc · 4.10 Nhập dữ liệu

PHẦN 5 — CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN LÃNH ĐẠO CẦN CHỐT

PHẦN 6 — KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

PHẦN 7 — HẠN CHẾ VÀ RỦI RO

PHẦN 8 — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

PHẦN 9 — KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC A — SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC

PHỤ LỤC B — MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỀ XUẤT

PHỤ LỤC C — DANH SÁCH API DỰ KIẾN

PHỤ LỤC D — MA TRẬN PHÂN QUYỀN

PHỤ LỤC E — TÓM TẮT A1–A10

PHỤ LỤC F — MA TRẬN MVP

PHỤ LỤC G — BẢNG THUẬT NGỮ

## Quy ước dẫn chứng

| Nhãn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| [MÃ NGUỒN] | Đọc trực tiếp từ mã nguồn đang chạy — mức tin cậy cao nhất |
| [TÀI LIỆU] | Từ tài liệu hiện hành trong repository thien-duc-website-docs |
| [BÁO CÁO] | Từ các báo cáo rà soát đã có của dự án |
| [ĐỀ XUẤT] | Khuyến nghị của báo cáo này — CHƯA TỒN TẠI, CHƯA được phê duyệt |

Khi mã nguồn và tài liệu mâu thuẫn, báo cáo lấy MÃ NGUỒN làm chuẩn. Các dự báo trong báo cáo phương án kỹ thuật cũ (PA2) đã lỗi thời và KHÔNG được mang sang tài liệu này.

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

### Đề xuất điều gì?

Xây dựng một website giới thiệu và bán căn hộ chung cư, trong đó khách hàng xem được dự án, lọc căn theo diện tích — số phòng ngủ — mức giá, xem mặt bằng, và để lại thông tin cho bộ phận kinh doanh. Đây là một sản phẩm mới, khác về bản chất với website giới thiệu công ty hiện tại.

### Công ty đang có sẵn gì?

Một hệ thống website và phần mềm quản trị nội dung đã hoàn thiện về tính năng và đang chạy thật: website công khai, trang quản trị nội bộ, và phần xử lý trung tâm với cơ sở dữ liệu riêng. Hệ thống có phân quyền ba cấp, quy trình duyệt bài, hẹn giờ đăng, song ngữ Việt–Anh, tối ưu tìm kiếm Google, và bộ kiểm thử tự động quy mô lớn. [MÃ NGUỒN]

### Phần nào dùng lại được?

Khoảng 55–65% khối lượng nền tảng: đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản, quản lý tin tức, trang nội dung, banner, thư viện ảnh, form liên hệ, gửi email, tối ưu tìm kiếm, hạ tầng triển khai, và toàn bộ bộ khung giao diện của cả hai ứng dụng. Đây là phần tốn công nhất khi làm mới từ đầu, và công ty đã có sẵn.

### Phần nào bắt buộc phải làm mới?

Toàn bộ phần lõi bán hàng: danh mục toà nhà, loại căn hộ, rổ hàng từng căn, giá, tình trạng bán, bộ lọc tìm căn, và quản lý khách quan tâm cho bộ phận kinh doanh. Lý do kỹ thuật cốt lõi: hệ thống hiện lưu diện tích, số căn và giá dưới dạng văn bản mô tả tự do, nên máy KHÔNG lọc và KHÔNG tính toán được. Không thể bật chức năng lọc căn hộ lên từ dữ liệu đang có. [MÃ NGUỒN]

### Kiến trúc được khuyến nghị?

Mở rộng hệ thống hiện tại bằng các bảng dữ liệu và module MỚI, tách biệt hoàn toàn, không sửa vào phần đang chạy (gọi là Phương án A). Dự phòng là tách hệ thống riêng (Phương án B), áp dụng khi website bán căn hộ dùng thương hiệu riêng hoặc do đơn vị ngoài vận hành. Đây là KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT, chưa được phê duyệt.

### Vì sao chưa thể bắt đầu?

Vì 10 quyết định nghiệp vụ định hình cấu trúc dữ liệu vẫn chưa có câu trả lời, và chưa có file rổ hàng thật làm mẫu. Nếu viết code trước rồi mới chốt, gần như chắc chắn phải thiết kế lại cơ sở dữ liệu giữa chừng — thời điểm tốn kém nhất của toàn dự án. Phiếu quyết định đã được phát hành ngày 03/09/2026 nhưng đến nay chưa được điền: 0/10 quyết định, chưa có chữ ký.

### Ban lãnh đạo cần chốt gì?

Sáu quyết định mở khoá thiết kế kỹ thuật: phạm vi một hay nhiều dự án (A1); chính sách công khai giá (A2); công khai tình trạng căn (A3); nguồn dữ liệu gốc (A5); vai trò cho nhân viên kinh doanh (A7); và phương án kiến trúc (A8). Kèm theo là một file rổ hàng thật làm mẫu. Bốn quyết định còn lại (A4, A6, A9, A10) xử lý song song, không chặn thiết kế.

### Rủi ro lớn nhất?

Không phải rủi ro kỹ thuật, mà là tính chính xác của dữ liệu bán hàng. Website hiển thị sai giá hoặc báo còn hàng cho căn đã bán sẽ gây tranh chấp với khách và tổn hại uy tín. Rủi ro lớn thứ hai mang tính pháp lý: theo tài liệu dự án, một số dự án của công ty có vướng mắc pháp lý được ghi nhận và cố ý không công bố. Việc dự án nào được đưa lên website bán hàng bắt buộc phải có ý kiến pháp chế. [TÀI LIỆU]

### Bước tiếp theo

Tổ chức cuộc họp phê duyệt phiếu quyết định. Chốt sáu quyết định nêu trên và cung cấp file rổ hàng mẫu. Khi đó Cổng 1 đạt và Giai đoạn 1 (thiết kế kỹ thuật chi tiết) được phép bắt đầu ngay. Việc viết mã nguồn chỉ bắt đầu ở Giai đoạn 2.

TRẠNG THÁI HIỆN TẠI — TÓM TẮT Nền tảng kỹ thuật: SẴN SÀNG, đủ trưởng thành để làm cơ sở mở rộng Nghiệp vụ bán căn hộ: CHƯA TỒN TẠI — phải thiết kế và xây mới Quyết định của Ban lãnh đạo: 0 / 10 đã phê duyệt Phạm vi MVP: CHƯA đóng băng File rổ hàng mẫu: CHƯA có Cổng 1 — Thiết kế kỹ thuật: KHÔNG ĐẠT Cổng 2 — Triển khai xây dựng: KHÔNG ĐẠT Cổng 3 — Chạy thật: KHÔNG ĐẠT Việc viết mã nguồn bắt đầu ở GIAI ĐOẠN 2. Hiện dự án đang ở trước Giai đoạn 1.

# PHẦN 1 — PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ YÊU CẦU

## 1.1 Bối cảnh và mục tiêu dự án

Công ty Thiên Đức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng bất động sản từ năm 2010, với các dự án tiêu biểu gồm Khu đô thị Hưng Phú (Bến Tre, trong đó có chung cư Fancy Tower), Silver Sea Tower (Vũng Tàu), La Bonita (Bình Thạnh) và Bảy Hiền Tower (Tân Bình). [TÀI LIỆU]

Hệ thống website hiện tại được xây dựng theo định hướng “hồ sơ năng lực trực tuyến”: giới thiệu công ty, danh mục dự án đã và đang triển khai, tin tức, và thu thập khách hàng tiềm năng qua form liên hệ. Ban lãnh đạo nay đặt yêu cầu mới: xây dựng website giới thiệu và bán căn hộ chung cư, dựa trên hệ thống sẵn có.

Mục tiêu của dự án mới

Giúp khách hàng tìm được căn hộ phù hợp bằng bộ lọc theo diện tích, số phòng ngủ, mức giá, hướng.

Trình bày dự án, toà nhà, loại căn hộ và mặt bằng ở mức chi tiết đủ để khách ra quyết định liên hệ.

Thu thập và quản lý khách hàng quan tâm gắn với từng dự án và từng căn hộ cụ thể.

Cho phép bộ phận kinh doanh cập nhật rổ hàng và tình trạng bán một cách có kiểm soát, có truy vết.

Tận dụng tối đa nền tảng kỹ thuật đã đầu tư, thay vì xây dựng lại từ đầu.

Mục tiêu KHÔNG thuộc phạm vi dự án này

Giao dịch trực tuyến (thanh toán, đặt cọc, giữ chỗ, hợp đồng điện tử), hệ thống quản lý quan hệ khách hàng đầy đủ, kết nối phần mềm kế toán, và các kênh tiếp thị tự động. Chi tiết ở Mục 1.10.

## 1.2 Hiện trạng hệ thống Thiên Đức

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Công ty đang có một hệ thống ba phần đã chạy thật. Nó KHÔNG phải bản thử nghiệm, và cũng KHÔNG phải làm dở dang. Phần lớn tính năng quản trị nội dung đã hoàn tất.

Lưu ý quan trọng: báo cáo phương án kỹ thuật cũ (PA2) mô tả hệ thống ở trạng thái chưa xây dựng (backend 0%, CMS 0%, chưa có cơ sở dữ liệu, form liên hệ chỉ dùng mailto). Các số liệu đó đã lỗi thời và KHÔNG còn đúng. Toàn bộ phần dưới đây được dựng lại từ mã nguồn hiện hành. [MÃ NGUỒN]

KHÁCH HÀNG (điện thoại / máy tính) ¦ v +---------------------------------------------------------------------+ ¦ WEBSITE CÔNG KHAI www.thienduccons.vn ¦ ¦ Next.js 16 · React 19 · song ngữ VI/EN · 15 trang ¦ +---------------------------------------------------------------------+ ¦ v +---------------------------------------------------------------------+ ¦ HỆ THỐNG XỬ LÝ TRUNG TÂM NestJS 11 · tiền tố /api ¦ ¦ 14 controller · kiểm tra quyền · kiểm tra dữ liệu · giới hạn tần suất¦ +---------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ v v v +----------------+ +--------------------+ +----------------------+ ¦ PostgreSQL ¦ ¦ Cloudinary ¦ ¦ Resend ¦ ¦ 16 bảng dữ liệu¦ ¦ kho ảnh, tự nén ¦ ¦ gửi email báo lead ¦ +----------------+ +--------------------+ +----------------------+ ^ ¦ nhập / sửa / duyệt nội dung +---------------------------------------------------------------------+ ¦ TRANG QUẢN TRỊ (CMS) www.thienduccons.vn/admin ¦ ¦ Vite · React 19 · 17 trang · phân quyền 3 cấp ¦ +---------------------------------------------------------------------+

Hình 01 — Kiến trúc hệ thống hiện tại [MÃ NGUỒN]

### 1.2.1 Ba ứng dụng và nền tảng công nghệ

| Ứng dụng | Công nghệ | Quy mô hiện tại | Nơi triển khai |
| --- | --- | --- | --- |
| Website công khai | Next.js 16.2.12 · React 19 · Tailwind v4 | 15 trang, song ngữ VI/EN | Vercel |
| Trang quản trị (CMS) | Vite · React 19 · shadcn/ui · TanStack Query · RHF/Zod | 17 trang / route | Vercel (đường dẫn /admin) |
| Hệ thống xử lý trung tâm | NestJS 11 · Prisma 7 | 14 controller, 11 module nghiệp vụ | Render (Singapore) |
| Cơ sở dữ liệu | PostgreSQL 17 | 16 bảng · 5 kiểu liệt kê · 16 lần đổi cấu trúc | Render |

### 1.2.2 Trạng thái từng năng lực — đối chiếu mã nguồn hiện hành

| Năng lực | Trạng thái trong mã nguồn | Đã kiểm chứng trên môi trường thật |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập, phiên làm việc, làm mới phiên | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật |
| Đổi mật khẩu, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Mời tài khoản, khoá / mở khoá tài khoản | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Hồ sơ cá nhân và duyệt yêu cầu đổi hồ sơ | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Phân quyền 3 cấp (Editor / Admin / Super Admin) | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật |
| Quản lý dự án + hạng mục + thư viện ảnh | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Quản lý tin tức + chuyên mục | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Quản lý trang nội dung | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Quản lý banner + cửa sổ thời gian hiển thị | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Dự án hợp tác | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Quy trình Nháp → Chờ duyệt → Đã đăng + hẹn giờ đăng | HOÀN THÀNH (4 module nội dung) | Chưa kiểm chứng lại |
| Thư viện ảnh (tải lên, nén, xoá) | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật |
| Form liên hệ + gửi email báo lead | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật |
| Tìm kiếm toàn văn (dự án + tin tức, hỗ trợ gõ không dấu) | HOÀN THÀNH | Chưa kiểm chứng lại |
| Tối ưu tìm kiếm: sitemap, robots, canonical, hreflang | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật |
| Dữ liệu có cấu trúc: Tổ chức, Bài viết, Đường dẫn phân cấp | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật |
| Song ngữ VI/EN — công cụ nhập liệu | HOÀN THÀNH | Nội dung tiếng Anh **còn trống** |
| Triển khai tự động khi đẩy mã nguồn | HOÀN THÀNH | Đã chạy thật |
| Theo dõi lỗi (Sentry) — phần mã nguồn | HOÀN THÀNH | CHƯA bật cấu hình |
| Sao lưu cơ sở dữ liệu | Có kịch bản và quy trình | CHƯA bật, CHƯA diễn tập khôi phục |
| Hạ tầng gói trả phí | Đã khai báo ý định trong cấu hình | CHƯA áp dụng — vẫn gói miễn phí |
| Môi trường chạy thử riêng (staging) | Không có | Chỉ có một môi trường thật |

### 1.2.3 Mức độ kiểm thử hiện tại

| Loại kiểm thử | Số lượng file | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị — hệ thống xử lý trung tâm | 77 | Đặt cạnh file mã nguồn |
| Kiểm thử tích hợp toàn tuyến — trung tâm | 7 | Cần cơ sở dữ liệu thử riêng |
| Kiểm thử — trang quản trị | 59 | Vitest |
| Kiểm thử — website công khai | 36 | Jest |
| Kiểm thử giao diện đầu-cuối (Playwright) | 16 | Gồm cả kiểm tra khả năng tiếp cận và tương phản màu |
| Tổng số file kiểm thử | 195 | Theo báo cáo rà soát: hơn 1.200 trường hợp kiểm thử |

Đây là mức độ kiểm thử cao so với mặt bằng chung của website doanh nghiệp, và là một trong những lý do chính khiến việc tái sử dụng nền tảng có lợi hơn xây mới. [MÃ NGUỒN]

## 1.3 Những thành phần có thể tái sử dụng

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Bảng dưới đây trả lời câu hỏi quan trọng nhất: cái gì dùng lại được, cái gì phải làm mới. Cột cuối cho biết phần việc còn lại.

| Thành phần | Hiện trạng | Mức tái sử dụng | Phần việc còn lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác thực, phiên làm việc, mật khẩu | Hoàn chỉnh, có khoá tài khoản | TÁI SỬ DỤNG | Không có |
| Quản lý tài khoản nhân sự | Hoàn chỉnh (mời, khoá, duyệt hồ sơ) | TÁI SỬ DỤNG / MỞ RỘNG | Bổ sung vai trò mới nếu A7 được duyệt |
| Phân quyền theo vai trò | 3 cấp, áp dụng toàn hệ thống | MỞ RỘNG | Thêm cấp Kinh doanh (chờ A7) |
| Tin tức + chuyên mục | Hoàn chỉnh, có duyệt và hẹn giờ | TÁI SỬ DỤNG | Không có |
| Trang nội dung tĩnh | Hoàn chỉnh | TÁI SỬ DỤNG | Không có |
| Banner trang chủ | Hoàn chỉnh, có cửa sổ hiển thị | TÁI SỬ DỤNG | Không có |
| Dự án (Project) | Thực thể nội dung cấp cao nhất | TÁI SỬ DỤNG LÀM DỰ ÁN CẤP CAO | Bổ sung liên kết tới toà nhà và loại căn |
| Hạng mục dự án (ProjectItem) | Bài giới thiệu hạng mục con | KHÔNG DÙNG LÀM RỔ HÀNG | Giữ nguyên cho nội dung; không tái mục đích |
| Thư viện ảnh | Chỉ nhận ảnh, tự thu nhỏ về 1200 điểm ảnh | MỞ RỘNG | Hỗ trợ mặt bằng độ phân giải cao và tệp PDF |
| Form liên hệ (ContactSubmission) | 5 trường, 3 trạng thái, không gắn dự án | GIỮ NGUYÊN + TẠO MIỀN LEAD MỚI | Miền dữ liệu lead bán hàng riêng |
| Gửi email | Qua dịch vụ Resend, an toàn khi thiếu cấu hình | TÁI SỬ DỤNG | Thêm mẫu email cho lead bán hàng |
| Tìm kiếm toàn văn | Dự án + tin tức, hỗ trợ gõ không dấu | MỞ RỘNG | Bộ lọc căn hộ là cơ chế khác hẳn (xem 3.11) |
| Tối ưu tìm kiếm (SEO) | Đầy đủ ở mức nội dung | TÁI SỬ DỤNG / MỞ RỘNG | Bổ sung dữ liệu có cấu trúc cho bất động sản |
| Bộ khung giao diện quản trị | Bảng, hộp thoại, biểu mẫu, ảnh, song ngữ | TÁI SỬ DỤNG | Bảng rổ hàng cần phân trang phía máy chủ |
| Bộ khung website công khai | Định tuyến, song ngữ, ảnh, phân trang | TÁI SỬ DỤNG | Thiết kế giao diện bán hàng là phần mới |
| Hạ tầng và triển khai tự động | Đang chạy thật | TÁI SỬ DỤNG | Nâng gói trả phí (chờ A10) |
| Toà nhà / Block | — | LÀM MỚI | Toàn bộ |
| Loại căn hộ | — | LÀM MỚI | Toàn bộ |
| Căn hộ cụ thể (rổ hàng) | — | LÀM MỚI | Toàn bộ |
| Giá bán | — | LÀM MỚI | Toàn bộ |
| Tình trạng bán | — | LÀM MỚI | Toàn bộ |
| Tiện ích dự án | — | LÀM MỚI | Toàn bộ |
| Nhật ký thay đổi giá / tình trạng | — | LÀM MỚI | Toàn bộ |
| Vai trò Kinh doanh (SALES) | — | LÀM MỚI — chờ phê duyệt A7 | Toàn bộ |

## 1.4 Khoảng trống nghiệp vụ bán căn hộ

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Đây là phát hiện quan trọng nhất của toàn bộ quá trình rà soát: hệ thống hiện tại lưu thông tin dự án dưới dạng bài viết giới thiệu, không phải dưới dạng dữ liệu tính toán được.

### 1.4.1 Dự án hiện tại là thực thể NỘI DUNG, không phải thực thể HÀNG HOÁ

Bảng dữ liệu Dự án hiện có các trường: mã đường dẫn, tiêu đề, tóm tắt, mô tả, tình trạng, vị trí, ảnh đại diện, thư viện ảnh, phân loại, điểm nổi bật, thông số nhanh, các khối ảnh theo chủ đề, bản đồ, thứ tự hiển thị. [MÃ NGUỒN]

Điểm mấu chốt nằm ở trường “thông số nhanh”. Đây là một danh sách cặp nhãn–giá trị dạng chữ tự do, ví dụ {nhãn: “Diện tích”, giá trị: “11,25 ha”} hoặc {nhãn: “Số căn”, giá trị: “196 căn”}. Với con người, đây là thông tin đọc được. Với máy tính, đây là một chuỗi ký tự: không so sánh được, không sắp xếp được, không lọc được theo khoảng.

HỆ QUẢ TRỰC TIẾP KHÔNG THỂ thực hiện các truy vấn sau trên dữ liệu hiện có: · tìm căn hộ có diện tích từ 60 đến 80 m²; · tìm căn hộ 2 phòng ngủ, giá dưới 3 tỷ; · sắp xếp danh sách căn hộ theo giá trên mỗi mét vuông; · đếm số căn còn hàng theo từng toà nhà. Đây không phải hạn chế có thể khắc phục bằng cấu hình hay bằng một tính năng nhỏ. Nó đòi hỏi các bảng dữ liệu mới với các trường số có kiểu dữ liệu đúng và có chỉ mục tìm kiếm.

### 1.4.2 Hạng mục dự án KHÔNG được dùng làm rổ hàng căn hộ

Hạng mục dự án (ProjectItem) hiện là bài giới thiệu một phần của dự án — ví dụ Fancy Tower là hạng mục con của Khu đô thị Hưng Phú, bên cạnh Hưng Phú Mall và nhà trẻ nội khu. [TÀI LIỆU] Cấu trúc của nó gồm tiêu đề, tóm tắt, mô tả, ảnh, điểm nổi bật và thông số nhanh — hoàn toàn là các trường nội dung. [MÃ NGUỒN]

| Lý do KHÔNG tái mục đích | Giải thích |
| --- | --- |
| Không có trường dữ liệu bán hàng | Không có giá, diện tích số, số phòng ngủ, tầng, hướng, tình trạng bán |
| Sai ngữ nghĩa nghiệp vụ | Một hạng mục là “phần của dự án” (trung tâm thương mại, phân khu nhà phố), không phải “một sản phẩm để bán” |
| Sai quy mô | Hạng mục hiện có vài mục mỗi dự án; rổ hàng cần hàng trăm bản ghi (Fancy Tower 196 căn, Bảy Hiền ~168–196 căn) |
| Giao diện không chịu tải | Màn hình quản lý hạng mục hiện không phân trang, thiết kế cho vài chục dòng |
| Trộn lẫn hai vòng đời | Nội dung giới thiệu thay đổi hiếm; tình trạng căn thay đổi hằng ngày và cần nhật ký truy vết |

### 1.4.3 Kiểu trạng thái hiện tại là tình trạng THI CÔNG, không phải tình trạng BÁN

Hệ thống có kiểu liệt kê ProjectStatus với ba giá trị: Đã bàn giao, Đang thi công, Chuẩn bị khởi công. Đây là tiến độ xây dựng của một dự án, hoàn toàn khác với tình trạng bán của một căn hộ (còn hàng, giữ chỗ, đã bán). Hai khái niệm này không thay thế được cho nhau. [MÃ NGUỒN]

Ghi nhận điểm lệch tài liệu: tệp kiến trúc hệ thống trong repository liệt kê ProjectStatus chỉ có hai giá trị, trong khi mã nguồn có ba. Theo nguyên tắc, MÃ NGUỒN là chuẩn. Điểm lệch này nên được đính chính khi cập nhật tài liệu.

### 1.4.4 Danh sách dự án công khai không có phân trang và không có bộ lọc

Điểm cuối lấy danh sách dự án hiện trả về toàn bộ, không có tham số phân trang, sắp xếp hay lọc (khác với tin tức vốn đã có phân trang). Điều này hợp lý với bốn dự án, nhưng không dùng lại được cho danh sách hàng trăm căn hộ có bộ lọc. [MÃ NGUỒN]

### 1.4.5 Thư viện ảnh chỉ nhận ảnh và tự thu nhỏ

Thư viện ảnh chỉ chấp nhận bốn định dạng ảnh (jpeg, png, webp, avif), giới hạn 10 MB, và mọi ảnh tải lên đều bị tự động thu nhỏ về tối đa 1200×1200 điểm ảnh rồi chuyển sang định dạng WebP. Với ảnh minh hoạ thì hợp lý; với mặt bằng căn hộ cần phóng to để xem kích thước từng phòng thì không đủ. Ngoài ra hệ thống không nhận tệp PDF, nên brochure và hồ sơ pháp lý chưa có chỗ lưu. [MÃ NGUỒN]

### 1.4.6 Form liên hệ không gắn với dự án hay căn hộ

Form liên hệ hiện lưu 5 trường: họ tên, số điện thoại, email (tuỳ chọn), loại nhu cầu (chuỗi tự do), nội dung; kèm ba trạng thái xử lý và một ô ghi chú nội bộ. Không có liên kết tới dự án, không có liên kết tới căn hộ, không có phân công cho nhân viên, không có nguồn khách đến từ đâu. Danh sách liên hệ cũng trả về toàn bộ không phân trang. [MÃ NGUỒN]

## 1.5 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu dưới đây là ĐỀ XUẤT, chưa được phê duyệt và chưa được triển khai. Mã yêu cầu dùng để tham chiếu trong các giai đoạn sau.

### 1.5.1 Website công khai (PUB)

| Mã | Yêu cầu | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PUB-01 | Trang chủ bán hàng: dự án nổi bật, loại căn tiêu biểu, lời kêu gọi liên hệ | Bắt buộc |
| PUB-02 | Danh sách dự án đang mở bán | Bắt buộc |
| PUB-03 | Trang chi tiết dự án: vị trí, quy mô, tiện ích, tiến độ, thư viện ảnh | Bắt buộc |
| PUB-04 | Trang toà nhà / block thuộc dự án | Bắt buộc |
| PUB-05 | Danh sách căn hộ có bộ lọc và phân trang | Bắt buộc |
| PUB-06 | Trang chi tiết loại căn hộ: mặt bằng, thông số, bảng căn còn hàng | Bắt buộc |
| PUB-07 | Hiển thị giá theo chính sách được duyệt (chờ A2) | Bắt buộc |
| PUB-08 | Hiển thị tình trạng căn theo chính sách được duyệt (chờ A3) | Bắt buộc |
| PUB-09 | Hiển thị thời điểm cập nhật rổ hàng gần nhất | Bắt buộc |
| PUB-10 | Biểu mẫu đăng ký nhận tư vấn, gắn với dự án / căn hộ đang xem | Bắt buộc |
| PUB-11 | Tin tức và tiến độ dự án | Bắt buộc |
| PUB-12 | Hiển thị đúng trên điện thoại | Bắt buộc |
| PUB-13 | So sánh nhiều căn hộ cạnh nhau | Nên có |
| PUB-14 | Lưu căn hộ yêu thích | Nên có |
| PUB-15 | Xem mặt bằng phóng to | Nên có |
| PUB-16 | Bản đồ vị trí tương tác | Nên có |
| PUB-17 | Bản tiếng Anh | Làm sau |

### 1.5.2 Trang quản trị (ADM)

| Mã | Yêu cầu | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| ADM-01 | Quản lý dự án bán hàng (tạo, sửa, đăng / gỡ) | Bắt buộc |
| ADM-02 | Quản lý toà nhà / block thuộc dự án | Bắt buộc |
| ADM-03 | Quản lý loại căn hộ, kèm mặt bằng | Bắt buộc |
| ADM-04 | Quản lý rổ hàng: bảng lớn, lọc, tìm, phân trang phía máy chủ | Bắt buộc |
| ADM-05 | Sửa nhanh tình trạng bán của một hoặc nhiều căn | Bắt buộc |
| ADM-06 | Nhập rổ hàng hàng loạt từ tệp Excel, có xem trước và báo lỗi từng dòng | Bắt buộc |
| ADM-07 | Xem nhật ký thay đổi giá và tình trạng | Bắt buộc |
| ADM-08 | Danh sách khách quan tâm, lọc theo dự án và trạng thái xử lý | Bắt buộc |
| ADM-09 | Quản lý tiện ích dự án | Nên có |
| ADM-10 | Phân công khách quan tâm cho nhân viên kinh doanh | Nên có |
| ADM-11 | Thống kê tỉ lệ bán theo toà nhà và loại căn | Nên có |
| ADM-12 | Quản lý tài liệu PDF (brochure, hồ sơ) | Nên có |

### 1.5.3 Miền dữ liệu bất động sản (RE)

| Mã | Yêu cầu | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| RE-01 | Mô hình dữ liệu: Dự án → Toà nhà → Căn hộ | Bắt buộc |
| RE-02 | Loại căn hộ dùng chung cho nhiều căn | Bắt buộc |
| RE-03 | Trường số có kiểu đúng: diện tích, số phòng ngủ, số phòng tắm, tầng | Bắt buộc |
| RE-04 | Giá lưu dạng số nguyên, không lưu dạng chữ | Bắt buộc |
| RE-05 | Tình trạng bán dùng kiểu liệt kê, không dùng chữ tự do | Bắt buộc |
| RE-06 | Tách bạch dữ liệu công khai và dữ liệu chỉ nội bộ | Bắt buộc |
| RE-07 | Chỉ mục tìm kiếm cho các trường được lọc thường xuyên | Bắt buộc |
| RE-08 | Mã căn duy nhất trong phạm vi một toà nhà | Bắt buộc |
| RE-09 | Tiện ích dự án | Nên có |
| RE-10 | Mặt bằng tầng | Nên có |

### 1.5.4 Bán hàng và khách quan tâm (SAL)

| Mã | Yêu cầu | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| SAL-01 | Tiếp nhận khách quan tâm gắn với dự án | Bắt buộc |
| SAL-02 | Gắn khách quan tâm với căn hộ hoặc loại căn cụ thể (tuỳ chọn) | Bắt buộc |
| SAL-03 | Trạng thái xử lý khách quan tâm theo quy trình bán hàng | Bắt buộc |
| SAL-04 | Ghi chú nội bộ về khách | Bắt buộc |
| SAL-05 | Ghi nhận nguồn khách đến từ đâu | Bắt buộc |
| SAL-06 | Email thông báo cho bộ phận kinh doanh khi có khách mới | Bắt buộc |
| SAL-07 | Phân công khách cho nhân viên kinh doanh | Nên có |

### 1.5.5 Bảo mật (SEC) và Vận hành (OPS)

| Mã | Yêu cầu | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Dữ liệu chỉ nội bộ (giá nội bộ, ghi chú, trạng thái giữ chỗ) không bao giờ lọt ra API công khai | Bắt buộc |
| SEC-02 | Phân quyền tới từng thao tác trên rổ hàng và giá | Bắt buộc |
| SEC-03 | Nhật ký không thể tắt cho mọi thay đổi giá và tình trạng | Bắt buộc |
| SEC-04 | Chống ghi đè khi hai người cùng sửa một căn | Bắt buộc |
| SEC-05 | Giới hạn tần suất và chống spam trên biểu mẫu công khai | Bắt buộc |
| SEC-06 | Chính sách lưu trữ và xoá dữ liệu khách hàng | Bắt buộc |
| OPS-01 | Hạ tầng gói trả phí, máy chủ không ngủ | Bắt buộc trước khi chạy thật |
| OPS-02 | Sao lưu hằng ngày và diễn tập khôi phục thành công | Bắt buộc trước khi chạy thật |
| OPS-03 | Giám sát lỗi và giám sát tình trạng hoạt động | Bắt buộc trước khi chạy thật |
| OPS-04 | Quy trình cập nhật rổ hàng có người chịu trách nhiệm | Bắt buộc trước khi chạy thật |
| OPS-05 | Môi trường chạy thử riêng | Nên có |

## 1.6 Các nhóm người dùng

| Nhóm | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Khách truy cập | Người tìm hiểu, chưa để lại thông tin | Hiện có |
| Khách hàng quan tâm | Đã để lại thông tin, được bộ phận kinh doanh chăm sóc | Hiện có ở mức cơ bản |
| Biên tập viên (EDITOR) | Soạn nội dung, không tự đăng, không xem khách hàng | Hiện có |
| Quản trị (ADMIN) | Duyệt và đăng nội dung, xem và xử lý khách hàng, xoá nội dung | Hiện có |
| Quản trị tối cao (SUPER_ADMIN) | Toàn quyền, kể cả quản lý tài khoản nhân sự | Hiện có |
| Nhân viên kinh doanh (SALES) | Cập nhật tình trạng căn, chăm sóc khách được phân công | VAI TRÒ ĐỀ XUẤT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (chờ A7) |

## 1.7 Kịch bản sử dụng chính

| Mã | Kịch bản | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| KB-01 | Khách tìm căn hộ theo ngân sách | Khách vào trang danh sách căn hộ, lọc theo 2 phòng ngủ và khoảng giá, xem kết quả, mở một loại căn, xem mặt bằng, bấm đăng ký tư vấn. |
| KB-02 | Khách tìm hiểu từ dự án | Khách vào trang dự án, xem vị trí và tiện ích, chuyển sang toà nhà, xem bảng căn còn hàng, để lại thông tin. |
| KB-03 | Bộ phận kinh doanh cập nhật một căn đã bán | Nhân viên đăng nhập, tìm mã căn, đổi tình trạng sang Đã bán. Hệ thống ghi nhật ký. Website công khai cập nhật theo. |
| KB-04 | Nhập rổ hàng đầu kỳ từ Excel | Quản trị tải tệp Excel lên, hệ thống kiểm tra từng dòng và hiển thị lỗi, người dùng sửa và xác nhận nhập. |
| KB-05 | Thay đổi giá một loại căn | Quản trị đề xuất giá mới, Trưởng bộ phận kinh doanh duyệt, hệ thống ghi nhật ký ai đổi, đổi từ giá nào sang giá nào. |
| KB-06 | Tiếp nhận và chăm sóc khách quan tâm | Khách gửi biểu mẫu, hệ thống lưu và gửi email báo. Nhân viên mở danh sách, xem khách quan tâm căn nào, cập nhật trạng thái và ghi chú. |
| KB-07 | Đăng dự án mới lên website bán hàng | Sau khi Pháp chế duyệt, quản trị bật hiển thị công khai cho dự án đó. |

## 1.8 Yêu cầu chất lượng

| Tiêu chí | Mục tiêu đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tốc độ tải trang danh sách căn hộ | Dưới 2,5 giây trên mạng 4G | Có bộ lọc và phân trang phía máy chủ |
| Số căn hộ hệ thống phải chịu được | Tối thiểu 5.000 bản ghi | Bốn dự án hiện tại ước tính 500–700 căn |
| Độ trễ cập nhật ra website công khai | Dưới 5 phút kể từ khi lưu | Phụ thuộc cơ chế lưu tạm |
| Hiển thị trên điện thoại | Bắt buộc, mọi trang | Phần lớn khách xem bất động sản bằng điện thoại |
| Khả năng tiếp cận | Tương đương mức hiện tại của website công ty | Đã có kiểm thử tương phản và bàn phím |
| Độ chính xác dữ liệu rổ hàng | Cập nhật trong ngày phát sinh thay đổi | Phụ thuộc quy trình vận hành, không phải phần mềm |
| Khả năng truy vết | 100% thay đổi giá và tình trạng được ghi nhật ký | Yêu cầu bắt buộc |

## 1.9 Phạm vi MVP đề xuất

Tóm lại cho người đọc phổ thông: MVP là bản đầu tiên đưa vào sử dụng. Bảng này là ĐỀ XUẤT của bộ phận kỹ thuật; Ban lãnh đạo chưa chốt phạm vi. Bảng đầy đủ 31 tính năng ở Phụ lục F.

| Nhóm | Bắt buộc có trong bản đầu tiên |
| --- | --- |
| Website công khai | Trang chủ bán · danh sách và chi tiết dự án · danh sách căn hộ có bộ lọc · chi tiết loại căn kèm mặt bằng và bảng căn · biểu mẫu đăng ký tư vấn · tin tức tiến độ |
| Trang quản trị | Quản lý dự án bán · toà nhà · loại căn hộ · rổ hàng có phân trang máy chủ · nhập từ Excel · nhật ký giá và tình trạng · danh sách khách quan tâm |
| Hệ thống trung tâm | Giao diện dữ liệu cho miền bất động sản (công khai và quản trị) · vai trò Kinh doanh · tiếp nhận khách quan tâm · nhật ký thay đổi · chống ghi đè đồng thời |
| Vận hành | Hạ tầng gói trả phí · sao lưu hằng ngày đã diễn tập khôi phục · giám sát lỗi · giám sát hoạt động |

## 1.10 Các hạng mục ngoài MVP

Các hạng mục dưới đây được cân nhắc và CỐ Ý không đưa vào bản đầu tiên. Mục này tồn tại để bảo vệ phạm vi dự án. Ban lãnh đạo **chưa xác nhận** danh sách này.

| Hạng mục | Khi nào mới cần đến |
| --- | --- |
| Thanh toán trực tuyến | Khi công ty nhận tiền qua website và có quy trình hoá đơn, đối soát |
| Đặt cọc / giữ chỗ trực tuyến | Khi mở bán theo đợt và cần giữ chỗ nhanh, kèm quy trình xử lý tranh chấp |
| Hợp đồng điện tử | Khi quy trình bán đã chuẩn hoá và có chữ ký số |
| Kết nối phần mềm kế toán / quản trị doanh nghiệp | Khi cần đối soát doanh thu tự động |
| Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng đầy đủ | Khi số khách vượt khả năng quản lý bằng danh sách |
| Tính hoa hồng đại lý, phân cấp đội kinh doanh | Khi bán qua sàn hoặc cộng tác viên |
| Xác thực số điện thoại bằng SMS | Khi lượng khách ảo đủ lớn |
| Kết nối Zalo OA, Facebook Lead Ads | Khi chạy chiến dịch tiếp thị trên các nền tảng đó |
| Đồng bộ rổ hàng tự động với phần mềm ngoài | Khi rổ hàng gốc nằm ở phần mềm khác và phần mềm đó cho phép kết nối |

# PHẦN 2 — PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Có ba cách làm. Cách rẻ và nhanh nhất là mở rộng hệ thống đang có. Cách an toàn nhất về cách ly là tách riêng nhưng tốn gấp đôi. Xây mới hoàn toàn không có lợi ích nào bù đắp.

## 2.1 Các phương án kiến trúc

| Mã | Tên phương án | Mô tả ngắn |
| --- | --- | --- |
| PA-A | Mở rộng hệ thống hiện tại | Dùng chung hệ thống xử lý trung tâm và cơ sở dữ liệu hiện tại. Nghiệp vụ bán căn hộ được đặt trong các BẢNG MỚI và MODULE MỚI, tách biệt, không sửa vào phần đang chạy. |
| PA-B | Tách hệ thống riêng, dùng lại mã nguồn | Sao chép nền tảng mã nguồn hiện tại thành một hệ thống thứ hai, có hệ thống xử lý và cơ sở dữ liệu riêng, triển khai độc lập. |
| PA-C | Xây hệ thống hoàn toàn mới | Thiết kế và xây dựng lại từ đầu, không dùng lại nền tảng hiện có. |

## 2.2 So sánh PA-A / PA-B / PA-C

| Tiêu chí | PA-A | PA-B | PA-C |
| --- | --- | --- | --- |
| Tốc độ triển khai | Nhanh nhất | Chậm hơn (phải dựng lại hạ tầng) | Chậm nhất |
| Chi phí hạ tầng hằng tháng | Một bộ hạ tầng | Khoảng gấp đôi | Khoảng gấp đôi |
| Mức tái sử dụng nền tảng | Cao nhất (~55–65%) | Cao về mã nguồn, thấp về dữ liệu | Không tái sử dụng |
| Dùng chung tài khoản, ảnh, tin tức | Có, tự nhiên | Không — phải nhập trùng hoặc xây cầu nối | Không |
| Cách ly dữ liệu | Trung bình (tách bảng, chung máy chủ) | Cao nhất | Cao |
| Chi phí bảo trì | Một hệ thống | Hai hệ thống, mọi sửa lỗi làm hai lần | Hai hệ thống |
| Rủi ro ảnh hưởng website công ty | Có, cần kiểm soát bằng tách module | Không | Không |
| Khả năng mở rộng quy mô về sau | Tốt | Tốt | Tốt |
| Độ phức tạp triển khai | Thấp nhất | Trung bình | Cao |
| Gánh nặng vận hành | Thấp nhất | Cao | Cao |
| Dễ bàn giao cho đơn vị ngoài | Thấp | Cao | Cao |
| Rủi ro tổng thể | Thấp | Trung bình | Cao nhất |

## 2.3 Phương án được nhóm kỹ thuật khuyến nghị

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT KHUYẾN NGHỊ: PA-A — mở rộng hệ thống hiện tại. DỰ PHÒNG: PA-B — tách hệ thống riêng. KHÔNG KHUYẾN NGHỊ: PA-C. Lý do chọn PA-A: · Cùng một công ty, cùng một đội vận hành, cùng một kho ảnh và cùng danh sách tài khoản nhân sự. · Bốn dự án đã có sẵn trong hệ thống, không phải nhập lại. · Toàn bộ phần mới nằm trong bảng riêng và module riêng, nên rủi ro ảnh hưởng lẫn nhau kiểm soát được. · Chi phí hạ tầng chỉ một bộ — yếu tố quan trọng khi ngân sách còn đang chờ duyệt (A10). ĐÂY LÀ KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT. Ban lãnh đạo CHƯA phê duyệt (quyết định A8 đang mở).

## 2.4 Điều kiện khiến phương án phải thay đổi

Chuyển sang PA-B nếu Ban lãnh đạo xác định MỘT trong các điều kiện sau:

Website bán căn hộ dùng thương hiệu và tên miền riêng, tách bạch với thương hiệu công ty.

Một đơn vị bên ngoài sẽ vận hành hoặc sở hữu hệ thống bán hàng.

Có yêu cầu hợp đồng hoặc tuân thủ bắt buộc cách ly hoàn toàn dữ liệu khách hàng.

Dự kiến tách thành một đơn vị kinh doanh độc lập, sở hữu riêng hệ thống.

Nếu không có điều kiện nào ở trên, PA-A là lựa chọn hợp lý cả về chi phí lẫn rủi ro.

## 2.5 Kiến trúc tổng thể đề xuất

KHÁCH HÀNG NHÂN SỰ CÔNG TY ¦ ¦ +----------------+----------------+ ¦ v v v +------------------+ +------------------+ +------------------+ ¦ WEBSITE CÔNG TY ¦ ¦ WEBSITE BÁN CĂN ¦ ¦ TRANG QUẢN TRỊ ¦ ¦ (giữ nguyên) ¦ ¦ HỘ [MỚI] ¦ ¦ + phân hệ bán ¦ ¦ / /du-an /tin- ¦ ¦ /can-ho ... ¦ ¦ hàng [MỚI] ¦ +------------------+ +------------------+ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+--------------------+ v +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ HỆ THỐNG XỬ LÝ TRUNG TÂM (một hệ thống, hai nhóm module) ¦ ¦ ¦ ¦ MODULE HIỆN CÓ (giữ nguyên) ¦ MODULE MỚI [ĐỀ XUẤT] ¦ ¦ auth · users · projects · news ¦ buildings · apartment-types ¦ ¦ pages · banners · media · mail ¦ units · pricing · inventory ¦ ¦ contact · search · cooperation ¦ sales-leads · audit-log ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ v +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ POSTGRESQL (một cơ sở dữ liệu) ¦ ¦ 16 bảng hiện có — KHÔNG SỬA + các bảng MỚI cho nghiệp vụ bán ¦ +-----------------------------------------------------------------------+

Hình 02 — Kiến trúc đề xuất theo PA-A [ĐỀ XUẤT]

Nguyên tắc thiết kế quan trọng: các bảng hiện có KHÔNG bị sửa đổi cấu trúc. Nghiệp vụ mới chỉ THÊM bảng và THÊM module. Nhờ vậy website công ty hiện tại không chịu rủi ro hồi quy, và nếu về sau cần tách sang PA-B thì phần mới đã sẵn ranh giới rõ ràng để tách.

# PHẦN 3 — THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

Toàn bộ Phần 3 là ĐỀ XUẤT. Nội dung mô tả hiện trạng được đánh dấu [MÃ NGUỒN]; nội dung đề xuất được đánh dấu [ĐỀ XUẤT].

## 3.1 Frontend — website công khai

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Bộ khung website hiện tại dùng lại được gần như toàn bộ. Phần phải làm mới là các trang bán hàng và bộ lọc tìm căn.

Hiện có và tái sử dụng [MÃ NGUỒN]

| Thành phần | Hiện trạng |
| --- | --- |
| Nền tảng | Next.js 16.2.12, App Router, phần lớn là thành phần chạy phía máy chủ |
| Định tuyến song ngữ | Tiếng Việt không tiền tố, tiếng Anh có tiền tố /en; /vi chuyển hướng về bản không tiền tố |
| Lớp gọi dữ liệu | Tách riêng, phân biệt lỗi 404 với lỗi thật; ánh xạ dữ liệu song ngữ tập trung một chỗ |
| Ảnh | Tối ưu tự động, giới hạn nguồn ảnh theo danh sách cho phép |
| Thành phần dùng chung | Phân trang, đường dẫn phân cấp, biểu mẫu liên hệ, thanh tìm kiếm |
| Bảo mật | Bộ tiêu đề bảo mật, chính sách nội dung đang ở chế độ chỉ báo cáo |

Phải xây mới [ĐỀ XUẤT]

Trang danh sách căn hộ với bộ lọc nhiều tiêu chí và phân trang phía máy chủ.

Trang chi tiết loại căn hộ: mặt bằng, thông số kỹ thuật, bảng các căn thuộc loại đó.

Trang toà nhà: sơ đồ tầng, tỉ lệ căn còn hàng, danh sách loại căn.

Thành phần hiển thị giá theo chính sách được duyệt (chờ A2).

Thành phần hiển thị tình trạng căn kèm mốc thời gian cập nhật (chờ A3).

Biểu mẫu đăng ký tư vấn có ngữ cảnh: tự gắn dự án và căn hộ đang xem.

Thiết kế giao diện bán hàng — KHÔNG kế thừa thiết kế website giới thiệu công ty.

## 3.2 Backend — hệ thống xử lý trung tâm

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Phần xử lý trung tâm hiện tại được tổ chức tốt theo từng nghiệp vụ. Nghiệp vụ bán căn hộ sẽ được thêm vào như các nhóm mới, không đụng vào nhóm cũ.

Hiện có [MÃ NGUỒN]

| Đặc điểm | Chi tiết |
| --- | --- |
| Nền tảng | NestJS 11 + Prisma 7, tiền tố đường dẫn /api |
| Tổ chức mã nguồn | Theo nghiệp vụ: auth, users, projects, news, pages, banners, cooperation, contact, media, search, mail |
| Quy ước phản hồi | Toàn hệ thống dùng một khuôn phản hồi thống nhất cho cả thành công và lỗi |
| Kiểm tra dữ liệu vào | Chặt: trường không khai báo bị từ chối thay vì bị bỏ qua |
| Bảo vệ | Kiểm tra phiên đăng nhập + kiểm tra vai trò trên từng điểm cuối |
| Giới hạn tần suất | Nhiều mức: đăng nhập 5 lần/phút, biểu mẫu liên hệ 5 lần/giờ theo địa chỉ mạng |
| Tài liệu API | Sinh tự động, **cố ý tắt ở môi trường thật** vì lý do bảo mật |
| Quy trình xuất bản | Ba lớp tách bạch: trạng thái lưu trữ, điều kiện hiển thị xét lúc truy vấn, tiến trình chuẩn hoá nền |

Nhóm module mới [ĐỀ XUẤT]

| Module | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| real-estate | Dự án bán, toà nhà, loại căn hộ, tiện ích |
| inventory | Rổ hàng từng căn, tình trạng bán, chống ghi đè đồng thời |
| pricing | Giá bán, khoảng giá theo loại căn, tách dữ liệu công khai / nội bộ |
| sales-leads | Khách quan tâm gắn dự án và căn hộ, phân công, trạng thái xử lý |
| inventory-import | Nhập rổ hàng từ tệp Excel, kiểm tra và báo lỗi từng dòng |
| audit-log | Nhật ký thay đổi giá và tình trạng, không thể tắt |

## 3.3 Cơ sở dữ liệu

Hiện có 16 bảng, 5 kiểu liệt kê, 16 lần thay đổi cấu trúc đã áp dụng. Toàn bộ nội dung chữ song ngữ lưu dạng cấu trúc {vi, en}. Thời gian lưu theo giờ quốc tế, quy đổi giờ Việt Nam khi hiển thị. [MÃ NGUỒN]

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Nguyên tắc thiết kế cho phần mới: 1. CHỈ THÊM bảng mới. KHÔNG sửa cấu trúc 16 bảng hiện có. 2. Mọi trường dùng để lọc phải có kiểu dữ liệu đúng (số, ngày, kiểu liệt kê) — KHÔNG lưu dạng chữ. 3. Giá lưu dạng số nguyên theo đơn vị đồng, không lưu dạng chữ và không dùng số thực. 4. Dữ liệu chỉ nội bộ nằm ở cột riêng và KHÔNG bao giờ xuất hiện trong khuôn dữ liệu công khai. 5. Mọi bảng có mốc thời gian tạo và sửa; các bảng rổ hàng có thêm cột phiên bản chống ghi đè.

## 3.4 Miền dữ liệu bất động sản

Chi tiết mô hình ở PHẦN 4 và Phụ lục B. Tóm tắt: bổ sung các thực thể Dự án bán (mở rộng từ Dự án hiện có), Toà nhà, Loại căn hộ, Căn hộ cụ thể, Tiện ích, Khách quan tâm bán hàng, và Nhật ký thay đổi.

## 3.5 API

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Hệ thống sẽ có hai nhóm địa chỉ dữ liệu tách bạch: nhóm công khai cho website, và nhóm quản trị cần đăng nhập. Việc tách này là biện pháp bảo vệ giá và thông tin nội bộ.

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Nguyên tắc bắt buộc: hai khuôn dữ liệu KHÁC NHAU cho cùng một căn hộ. · Khuôn CÔNG KHAI: chỉ chứa trường được phép hiển thị theo chính sách A2/A3. · Khuôn QUẢN TRỊ: chứa đầy đủ, gồm giá nội bộ, trạng thái giữ chỗ, ghi chú. Tuyệt đối KHÔNG dùng một khuôn chung rồi lọc bớt trường ở tầng hiển thị — đây là lỗi phổ biến khiến dữ liệu nội bộ lọt ra ngoài mà giao diện vẫn trông bình thường.

Danh sách nhóm điểm cuối dự kiến ở Phụ lục C.

## 3.6 Admin CMS

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Trang quản trị hiện có bộ khung giao diện đầy đủ và dùng lại được. Phần mới là màn hình rổ hàng, vốn phải chịu được hàng trăm dòng dữ liệu.

Hiện có và tái sử dụng [MÃ NGUỒN]

| Thành phần dùng chung | Vai trò |
| --- | --- |
| Bố cục quản trị, thanh điều hướng, thanh trên cùng | Khung màn hình |
| Bảng dữ liệu, hộp thoại chi tiết, hộp thoại xác nhận, hộp thoại chia đôi | Hiển thị và thao tác |
| Trường nhập song ngữ, trường chọn ảnh | Nhập liệu |
| Lớp gọi dữ liệu chung | Tự gắn phiên đăng nhập, tự làm mới phiên khi hết hạn |
| Quản lý trạng thái dữ liệu máy chủ | TanStack Query, khoá truy vấn thống nhất |
| Biểu mẫu và kiểm tra dữ liệu | React Hook Form + Zod |
| Thông báo lỗi tiếng Việt | Lớp dịch mã lỗi tập trung |

Phải xây mới hoặc nâng cấp [ĐỀ XUẤT]

Màn hình rổ hàng: bảng lớn có lọc, tìm, sắp xếp và PHÂN TRANG PHÍA MÁY CHỦ — bảng hiện tại thiết kế cho vài chục dòng.

Thao tác hàng loạt: chọn nhiều căn và đổi tình trạng cùng lúc.

Màn hình nhập từ Excel: tải tệp, xem trước, báo lỗi từng dòng, xác nhận nhập.

Màn hình nhật ký thay đổi giá và tình trạng.

Màn hình quản lý toà nhà và loại căn hộ.

Màn hình khách quan tâm bán hàng, tách khỏi màn hình liên hệ hiện có.

## 3.7 Xác thực và phân quyền

Hiện có: đăng nhập bằng email và mật khẩu (mật khẩu băm bằng bcrypt), phiên truy cập ngắn hạn kèm phiên làm mới có xoay vòng và thu hồi, khoá tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần, mời tài khoản qua email, quên và đặt lại mật khẩu, đổi mật khẩu khi đã đăng nhập. Ba vai trò: EDITOR, ADMIN, SUPER_ADMIN. [MÃ NGUỒN]

Ba vai trò này đã được công ty xác nhận trước đây và được ghi nhận trong một quyết định kiến trúc chính thức của dự án. Việc bổ sung vai trò mới sẽ thay thế quyết định đó. [TÀI LIỆU]

## 3.8 Vai trò SALES đề xuất

VAI TRÒ ĐỀ XUẤT — CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (chờ A7) Vấn đề hiện tại: muốn xem danh sách khách hàng thì phải có quyền ADMIN — đồng nghĩa được cấp luôn quyền sửa và xoá toàn bộ nội dung website công ty. Đây là mức quyền quá rộng cho nhân viên kinh doanh.

| ĐƯỢC PHÉP [ĐỀ XUẤT] | KHÔNG ĐƯỢC PHÉP [ĐỀ XUẤT] |
| --- | --- |
| Xem khách quan tâm được phân công cho mình | Sửa hoặc xoá nội dung website công ty |
| Cập nhật trạng thái xử lý khách của mình | Xoá tin tức, sửa trang nội dung |
| Ghi chú nội bộ về khách của mình | Quản lý banner trang chủ |
| Cập nhật TÌNH TRẠNG căn hộ trong phạm vi được uỷ quyền | Tạo, sửa, khoá hoặc xoá tài khoản người khác |
| Xem rổ hàng và thông tin dự án | Đổi GIÁ bán (thuộc quyền ADMIN, có duyệt — chờ A6) |

Nếu A7 được phê duyệt, Giai đoạn 1 phải lập một quyết định kiến trúc mới thay thế quyết định ba vai trò hiện hành. Ma trận phân quyền đầy đủ ở Phụ lục D.

## 3.9 Lead — khách hàng quan tâm

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Biểu mẫu liên hệ hiện tại đủ dùng cho website giới thiệu công ty, nhưng thiếu gần hết những gì bộ phận kinh doanh cần khi bán căn hộ.

| Tiêu chí | HIỆN CÓ — Liên hệ chung [MÃ NGUỒN] | ĐỀ XUẤT — Khách quan tâm bán hàng [ĐỀ XUẤT] |
| --- | --- | --- |
| Trường dữ liệu | Họ tên, điện thoại, email, loại nhu cầu, nội dung | Thêm: dự án quan tâm, căn hộ / loại căn quan tâm, ngân sách |
| Gắn với dự án | Không có | Bắt buộc |
| Gắn với căn hộ | Không có | Tuỳ chọn |
| Trạng thái xử lý | 3 trạng thái: Mới, Đang xử lý, Xong | Quy trình bán hàng nhiều bước (chờ Kinh doanh định nghĩa) |
| Phân công nhân viên | Không có | Có (chờ A7) |
| Nguồn khách | Không có | Có: trang nào, chiến dịch nào |
| Ghi chú nội bộ | Một ô ghi chú | Nhiều ghi chú theo dòng thời gian |
| Chống spam | Giới hạn 5 lần/giờ theo địa chỉ mạng, có bẫy ẩn | Giữ nguyên cơ chế hiện có |
| Phân trang danh sách | Không có — trả về toàn bộ | Bắt buộc có |
| Quyền xem | Chỉ ADMIN trở lên | Nhân viên kinh doanh xem khách của mình (chờ A7) |

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Đề xuất tạo MIỀN DỮ LIỆU MỚI cho khách quan tâm bán hàng, GIỮ NGUYÊN biểu mẫu liên hệ hiện có. Lý do không mở rộng bảng liên hệ hiện tại: · Hai luồng có trường dữ liệu, quy trình xử lý và thời gian lưu trữ khác nhau. · Mở rộng bảng cũ sẽ buộc biểu mẫu liên hệ của website công ty mang theo các cột chỉ dùng cho bán hàng. · Quan trọng nhất: sẽ khiến nhân viên kinh doanh nhìn thấy cả liên hệ chung của công ty.

KHÁCH HÀNG ¦ ¦ 1. Xem trang căn hộ / loại căn / dự án v +---------------------------+ ¦ Biểu mẫu đăng ký tư vấn ¦ <-- tự gắn dự án + căn hộ đang xem +---------------------------+ ¦ ¦ 2. Gửi (có chống spam + giới hạn tần suất) v +---------------------------+ 3. Lưu NGAY (không được mất) ¦ HỆ THỐNG TRUNG TÂM ¦----------------------> [ CƠ SỞ DỮ LIỆU ] +---------------------------+ ¦ ¦ 4. Gửi email báo (không chặn phản hồi cho khách) v +---------------------------+ ¦ BỘ PHẬN KINH DOANH ¦ ¦ · nhận email ¦ ¦ · mở danh sách trên CMS ¦ ¦ · thấy khách quan tâm ¦ ¦ dự án nào, căn nào ¦ ¦ · cập nhật trạng thái ¦ +---------------------------+

Hình 04 — Luồng Khách hàng → Website → Khách quan tâm [ĐỀ XUẤT]

## 3.10 Media — hình ảnh và tài liệu

| Tiêu chí | HIỆN CÓ [MÃ NGUỒN] | CẦN MỞ RỘNG [ĐỀ XUẤT] |
| --- | --- | --- |
| Định dạng nhận | jpeg, png, webp, avif | Thêm PDF cho brochure và hồ sơ |
| Kích thước tối đa | 10 MB | Xem lại cho tệp PDF nhiều trang |
| Xử lý sau khi tải lên | Tự thu nhỏ về tối đa 1200×1200, chuyển WebP | Giữ độ phân giải cao cho mặt bằng |
| Phân loại | Theo thư mục | Thêm phân loại theo vai trò: mặt bằng căn, mặt bằng tầng, phối cảnh, brochure |
| Kiểm soát truy cập | Mọi tệp đều công khai qua đường dẫn | Cần cơ chế tài liệu chỉ gửi khi khách để lại thông tin (chờ B3) |
| Video | Không hỗ trợ | Cân nhắc nhúng từ nền tảng ngoài, không tự lưu trữ |

Việc mọi tệp đều công khai qua đường dẫn là điểm cần lưu ý về pháp lý: hồ sơ pháp lý dự án nếu tải lên sẽ truy cập được bởi bất kỳ ai có đường dẫn, kể cả khi giao diện không hiển thị liên kết.

## 3.11 Tìm kiếm và bộ lọc

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Tìm kiếm hiện tại là tìm theo từ khoá trong bài viết. Bộ lọc căn hộ là cơ chế hoàn toàn khác: lọc theo con số và khoảng giá trị.

Hệ thống hiện có tìm kiếm toàn văn cho dự án và tin tức, hỗ trợ gõ không dấu, dùng chỉ mục chuyên dụng. Cơ chế này phù hợp cho nội dung chữ nhưng KHÔNG dùng được để lọc theo diện tích hay khoảng giá. [MÃ NGUỒN]

Tiêu chí lọc đề xuất

| Tiêu chí | Kiểu dữ liệu | Cách lọc |
| --- | --- | --- |
| Dự án | Khoá liên kết | Bằng |
| Toà nhà / block | Khoá liên kết | Bằng |
| Loại căn hộ | Khoá liên kết | Bằng / thuộc danh sách |
| Số phòng ngủ | Số nguyên | Bằng / thuộc danh sách |
| Số phòng tắm | Số nguyên | Bằng |
| Diện tích | Số thập phân | Khoảng từ – đến |
| Tầng | Số nguyên | Khoảng từ – đến |
| Hướng | Kiểu liệt kê | Thuộc danh sách |
| Giá | Số nguyên | Khoảng từ – đến |
| Tình trạng bán | Kiểu liệt kê | Thuộc danh sách |

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc: · Lọc và phân trang thực hiện PHÍA MÁY CHỦ, không tải toàn bộ rổ hàng về trình duyệt. · Các cột được lọc thường xuyên phải có chỉ mục; thiếu chỉ mục thì mỗi lượt lọc là một lượt quét toàn bảng. · Tham số lọc nằm trên đường dẫn (dạng ?pn=2&dt-tu=60&dt-den=80) để khách chia sẻ được kết quả lọc. · Chỉ một số ít tổ hợp lọc tiêu biểu được cho phép Google lập chỉ mục; phần còn lại đánh dấu không lập chỉ mục để tránh sinh ra hàng nghìn trang trùng nội dung làm hại điểm SEO của toàn site.

## 3.12 SEO

| Hạng mục | HIỆN CÓ [MÃ NGUỒN] | ĐỀ XUẤT BỔ SUNG |
| --- | --- | --- |
| Thẻ mô tả trang | Đầy đủ, sinh theo từng trang | Áp dụng cho trang dự án, toà nhà, loại căn |
| Đường dẫn chuẩn tắc và đa ngôn ngữ | Đầy đủ | Áp dụng cho trang mới; xử lý trang có bộ lọc |
| Sơ đồ site và tệp robots | Có, cập nhật lại mỗi giờ | Bổ sung trang dự án bán và loại căn |
| Dữ liệu có cấu trúc | Tổ chức, Bài viết, Đường dẫn phân cấp | Bổ sung dữ liệu mô tả nơi ở và chào bán |
| Trang chưa có nội dung | Được đánh dấu không lập chỉ mục | Áp dụng tương tự cho dự án chưa được duyệt công khai |

Lưu ý thực tế: hiện KHÔNG có loại kết quả tìm kiếm nổi bật dành riêng cho căn hộ trên Google. Việc bổ sung dữ liệu có cấu trúc giúp máy tìm kiếm hiểu nội dung tốt hơn, nhưng không nên kỳ vọng hiển thị giá trực tiếp trên trang kết quả tìm kiếm.

## 3.13 Nhật ký và truy vết

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Mọi thay đổi GIÁ và TÌNH TRẠNG căn phải được ghi nhật ký, và cơ chế này KHÔNG được phép tắt. Mỗi bản ghi nhật ký cần có: ai thay đổi · thay đổi lúc nào · căn nào · trường nào · giá trị cũ · giá trị mới · lý do (nếu có) · nguồn thay đổi (nhập tay hay nhập từ tệp). Đây là yêu cầu bắt buộc vì giá và tình trạng căn là dữ liệu có thể bị viện dẫn khi tranh chấp.

## 3.14 Sao lưu và giám sát

| Hạng mục | HIỆN TẠI | BẮT BUỘC TRƯỚC KHI BÁN HÀNG THẬT |
| --- | --- | --- |
| Sao lưu cơ sở dữ liệu | **Chưa bật** (gói miễn phí không có) | Sao lưu hằng ngày, có thời gian lưu giữ xác định |
| Diễn tập khôi phục | Chưa thực hiện | Phải khôi phục thử THÀNH CÔNG ít nhất một lần |
| Theo dõi lỗi | Mã nguồn sẵn sàng, **chưa cấu hình** | Bật và có kênh cảnh báo |
| Giám sát hoạt động | Chưa có | Cảnh báo khi website hoặc hệ thống ngừng phản hồi |
| Cảnh báo rổ hàng lâu không cập nhật | Không có | Nên có — cảnh báo sớm dữ liệu cũ |

Nguyên tắc: chưa khôi phục thử thành công thì coi như CHƯA CÓ sao lưu.

## 3.15 Hạ tầng triển khai

www.thienduccons.vn ¦ +-------------------+-------------------+ ¦ / ¦ /admin/* v v [Vercel] Website công khai [Vercel] Trang quản trị Next.js — dự án riêng Vite SPA — dự án riêng ¦ ¦ +-------------------+-------------------+ ¦ v [Render · Singapore] Hệ thống trung tâm NestJS — hiện GÓI MIỄN PHÍ (tự ngủ) ¦ v [Render] PostgreSQL 17 hiện GÓI MIỄN PHÍ — KHÔNG SAO LƯU ¦ +-------------------+-------------------+ v v [Cloudinary] kho ảnh [Resend] gửi email

Hình 06 — Kiến trúc triển khai hiện tại [MÃ NGUỒN] [TÀI LIỆU]

| Thành phần | HIỆN TẠI | YÊU CẦU TRƯỚC KHI BÁN HÀNG THẬT |
| --- | --- | --- |
| Website công khai | Vercel — đang chạy | Giữ nguyên |
| Trang quản trị | Vercel, phục vụ qua đường dẫn /admin | Giữ nguyên |
| Hệ thống trung tâm | Render, **gói miễn phí, tự ngủ sau ~15 phút** | **Nâng gói trả phí, không ngủ** (chờ A10) |
| Cơ sở dữ liệu | Render PostgreSQL, **gói miễn phí, có thời hạn, không sao lưu** | **Nâng gói trả phí + bật sao lưu** (chờ A10) |
| Kho ảnh | Cloudinary — đang chạy | Xem lại hạn mức khi thêm mặt bằng và PDF |
| Gửi email | Resend — đang chạy | Thêm mẫu email cho khách quan tâm bán hàng |
| Môi trường chạy thử | Không có | Nên có trước khi vận hành dữ liệu bán hàng |

Hệ quả thực tế của gói miễn phí: khi không có khách truy cập, hệ thống trung tâm sẽ ngủ; lượt truy cập đầu tiên sau đó phải chờ tới khoảng một phút. Với website bán hàng, đây là khoảng thời gian đủ để mất khách.

# PHẦN 4 — DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ BÁN CĂN HỘ

Toàn bộ Phần 4 là ĐỀ XUẤT. Chưa có thực thể nào trong số này tồn tại trong hệ thống.

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Phần này mô tả các loại dữ liệu cần có để bán căn hộ. Có thể hình dung như các sổ sách: sổ dự án, sổ toà nhà, sổ loại căn, và quan trọng nhất là sổ rổ hàng ghi từng căn một.

## 4.1 Dự án

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Thực thể cấp cao nhất. TÁI SỬ DỤNG bảng Dự án hiện có. |
| Đã có sẵn | Mã đường dẫn, tiêu đề, tóm tắt, mô tả, vị trí, ảnh, thư viện ảnh, bản đồ, quy trình duyệt và đăng |
| Cần bổ sung | Cờ đánh dấu dự án có bán căn hộ hay không; cờ được Pháp chế duyệt công khai (A9); chính sách hiển thị giá riêng cho dự án (nếu A2 chọn phương án theo từng dự án) |
| Lưu ý | KHÔNG sửa cấu trúc bảng hiện có — các trường mới đặt ở bảng mở rộng liên kết một-một |

## 4.2 Toà nhà / Block

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Một dự án có nhiều toà nhà. Ví dụ: Fancy Tower thuộc Khu đô thị Hưng Phú. |
| Trường chính | Thuộc dự án nào · tên · mã đường dẫn · số tầng nổi · số tầng hầm · tổng số căn · năm bàn giao dự kiến · ảnh phối cảnh · mặt bằng tầng điển hình · mô tả |
| Quan hệ | Thuộc về một Dự án. Có nhiều Căn hộ. |
| Vì sao là thực thể MỚI | Không dùng lại Hạng mục dự án: hạng mục là bài giới thiệu, dùng cho cả trung tâm thương mại và nhà trẻ, không mang ngữ nghĩa bán hàng |

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Quy tắc phân định đề xuất, để tránh một toà nhà tồn tại ở hai nơi: · Hạng mục CÓ bán căn hộ → tạo là Toà nhà trong miền dữ liệu mới. · Hạng mục KHÔNG bán căn hộ (trung tâm thương mại, trường học, phân khu nhà phố) → giữ nguyên là Hạng mục dự án như hiện nay.

## 4.3 Loại căn hộ

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Nhóm các căn có cùng thiết kế. Ví dụ: loại 2PN-B, 68 m², 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. |
| Trường chính | Thuộc dự án / toà nhà · tên loại · mã đường dẫn · số phòng ngủ · số phòng tắm · diện tích thông thuỷ · diện tích tim tường · **ảnh mặt bằng** · mô tả · khoảng giá |
| Quan hệ | Có nhiều Căn hộ thuộc loại này. |
| Vai trò với SEO | **Đây là cấp có trang riêng được lập chỉ mục.** Nội dung ổn định, đủ dày, đáng để Google xếp hạng — khác với từng căn cụ thể vốn thay đổi liên tục. |

## 4.4 Căn hộ cụ thể

Đây là thực thể quan trọng nhất và là thứ hoàn toàn chưa tồn tại trong hệ thống.

| Nhóm trường | Các trường đề xuất | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Định danh | Thuộc toà nhà · thuộc loại căn · **mã căn** · tầng | Mã căn duy nhất trong phạm vi một toà nhà |
| Thông số | Số phòng ngủ · số phòng tắm · diện tích thông thuỷ · diện tích tim tường · hướng · tầm nhìn | **Kiểu số, không phải chữ** — đây là điều kiện để lọc được |
| Giá | Giá công khai · giá nội bộ · chế độ hiển thị giá | Số nguyên đơn vị đồng; giá nội bộ KHÔNG ra API công khai |
| Tình trạng | Tình trạng công khai · tình trạng nội bộ · thời điểm cập nhật gần nhất | Kiểu liệt kê, không phải chữ tự do |
| Quản trị | Người cập nhật gần nhất · số phiên bản · ghi chú nội bộ | Số phiên bản dùng để chống ghi đè đồng thời |

## 4.5 Giá

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Giá phải được thiết kế linh hoạt ngay từ đầu, vì Ban lãnh đạo chưa chốt chính sách công khai giá. Thiết kế đúng sẽ giúp đổi chính sách sau này mà không phải làm lại cơ sở dữ liệu.

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Đề xuất: một chế độ hiển thị giá cấu hình được, thay vì cố định một cách hiển thị. CÔNG KHAI CHÍNH XÁC — hiện giá đúng của từng căn CÔNG KHAI KHOẢNG GIÁ — hiện khoảng giá theo loại căn, không hiện giá từng căn LIÊN HỆ — không hiện giá ẨN — chỉ nội bộ, website không nhận dữ liệu này Chế độ này đặt được ở cấp dự án, cấp loại căn và cấp từng căn, nên đáp ứng được mọi lựa chọn có thể của A2 mà KHÔNG cần thiết kế lại cơ sở dữ liệu sau khi Ban lãnh đạo quyết định. Quy tắc kỹ thuật: lưu giá bằng SỐ NGUYÊN đơn vị đồng. Không lưu dạng chữ (không lọc và không sắp xếp được). Không dùng số thực (gây sai lệch khi tính toán tiền tệ). Giá trên mỗi mét vuông được TÍNH, không nhập tay, để không bao giờ lệch với giá gốc.

Các câu hỏi về giá cần Ban lãnh đạo trả lời: giá đã gồm hay chưa gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo trì? Có giá khuyến mãi theo đợt không? Ai được xem giá nội bộ?

## 4.6 Tình trạng bán

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Đề xuất tách BA nhóm trạng thái thay vì một danh sách duy nhất: TRẠNG THÁI CÔNG KHAI (khách nhìn thấy) — theo quyết định A3 TRẠNG THÁI NỘI BỘ (chỉ nhân viên thấy) — giữ chỗ, đặt cọc, chưa mở bán LỊCH SỬ TRẠNG THÁI (nhật ký) — ai đổi, lúc nào, từ gì sang gì Dùng KIỂU LIỆT KÊ, tuyệt đối không dùng chữ tự do. Chữ tự do sẽ nhanh chóng sinh ra 'Còn hàng', 'còn hàng', 'Con hang', 'Còn' — bốn giá trị mà máy coi là khác nhau, khiến bộ lọc và thống kê sai mà không có thông báo lỗi nào. Tên cụ thể của các trạng thái CHƯA được chốt — phải lấy theo cách gọi thực tế của bộ phận kinh doanh (thuộc quyết định A3).

NHÂN VIÊN KINH DOANH QUẢN TRỊ / TRƯỞNG BỘ PHẬN ¦ ¦ ¦ đổi TÌNH TRẠNG căn ¦ đổi GIÁ v v +--------------------+ +--------------------------+ ¦ Kiểm tra quyền ¦ ¦ Kiểm tra quyền + DUYỆT ¦ +--------------------+ +--------------------------+ ¦ ¦ +----------------------+-----------------------+ v +--------------------------------+ ¦ Kiểm tra số phiên bản ¦ <-- chống ghi đè ¦ (hai người cùng sửa một căn) ¦ khi sửa đồng thời +--------------------------------+ ¦ v +--------------------------------+ ¦ GHI DỮ LIỆU + GHI NHẬT KÝ ¦ <-- không thể tắt +--------------------------------+ ¦ v +--------------------------------+ ¦ Website công khai cập nhật ¦ ¦ (chỉ hiện trạng thái được duyệt¦ ¦ công khai theo A3) ¦ +--------------------------------+

Hình 05 — Luồng cập nhật rổ hàng [ĐỀ XUẤT]

## 4.7 Lead — khách quan tâm bán hàng

Chi tiết đã trình bày ở Mục 3.9. Tóm tắt các trường đề xuất: thông tin khách (họ tên, điện thoại, email), dự án quan tâm, căn hộ hoặc loại căn quan tâm, ngân sách dự kiến, nguồn khách, trạng thái xử lý, nhân viên phụ trách, các ghi chú nội bộ theo dòng thời gian.

LƯU Ý VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN Dữ liệu khách quan tâm bán hàng chứa thông tin cá nhân: họ tên, số điện thoại, email, nhu cầu mua và khả năng tài chính. Đây là mức độ nhạy cảm cao hơn biểu mẫu liên hệ hiện tại. Ba yêu cầu tối thiểu: · Chỉ thu thập thông tin thực sự cần cho việc tư vấn. · Nhân viên kinh doanh chỉ xem được khách được phân công cho mình. · Có chính sách thời gian lưu trữ và xoá dữ liệu (đề xuất ban đầu: 24 tháng kể từ lần liên hệ cuối).

## 4.8 Nhật ký thay đổi

Xem Mục 3.13. Bổ sung: nhật ký nên được lưu ở bảng riêng, chỉ ghi thêm, không cho phép sửa hay xoá từ giao diện quản trị.

## 4.9 Nguồn dữ liệu gốc

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Phải có duy nhất một nơi được coi là dữ liệu gốc. Nếu vừa có Excel, vừa có website, vừa có phần mềm khác cùng được coi là chính, hệ thống sẽ liên tục mâu thuẫn và không ai biết số nào đúng.

| Phương án | Ưu điểm | Hệ quả kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Excel / Google Sheets | Bộ phận kinh doanh đã quen; không đầu tư thêm | Bắt buộc phải xây chức năng nhập từ tệp, kèm kiểm tra và báo lỗi từng dòng |
| Nhập trực tiếp trên CMS | Một nguồn duy nhất, nhật ký đầy đủ, không lệch | Đơn giản nhất về kỹ thuật; cần đào tạo và cần nhập lần đầu |
| Phần mềm bán hàng / CRM / ERP | Dữ liệu nghiệp vụ tập trung | Chỉ khả thi nếu phần mềm đó cho phép kết nối; cần khảo sát trước; chi phí và thời gian lớn nhất |

KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT — CHƯA ĐƯỢC BAN LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆT Khuyến nghị giai đoạn đầu: Excel là NGUỒN GỐC, website là nơi HIỂN THỊ. Giai đoạn sau: chuyển dần sang nhập trực tiếp trên CMS để có một nguồn duy nhất và nhật ký đầy đủ. Quyết định A5 đang mở. Đây chỉ là khuyến nghị.

## 4.10 Nhập dữ liệu từ Excel

Nếu A5 chọn Excel, chức năng nhập dữ liệu là hạng mục bắt buộc trong bản đầu tiên. Yêu cầu đề xuất:

Tải tệp lên và XEM TRƯỚC kết quả trước khi ghi vào hệ thống.

Kiểm tra từng dòng và báo lỗi cụ thể theo số dòng: thiếu mã căn, trùng mã căn, sai định dạng số, trạng thái không hợp lệ.

Không ghi một phần: hoặc nhập toàn bộ thành công, hoặc không ghi gì.

Ghi nhật ký lượt nhập: ai nhập, lúc nào, bao nhiêu dòng, thay đổi những gì.

Hỗ trợ cả tạo mới và cập nhật căn đã có, dựa trên mã căn.

VIỆC CẦN BỘ PHẬN KINH DOANH LÀM NGAY Cung cấp MỘT tệp rổ hàng THẬT làm mẫu — một toà nhà là đủ. Không có tệp thật, bộ phận kỹ thuật buộc phải phỏng đoán cấu trúc dữ liệu, và đây chính là rủi ro R01: thiết kế sai rồi phải làm lại giữa chừng. Tệp có thể thay giá thật bằng giá giả định, miễn giữ đúng ĐỊNH DẠNG và ĐƠN VỊ. Đây là dữ liệu dùng để THIẾT KẾ, không phải để nhập vào hệ thống chạy thật.

# PHẦN 5 — CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN LÃNH ĐẠO CẦN CHỐT

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Đây là phần quan trọng nhất đối với Ban lãnh đạo. Mười quyết định dưới đây định hình cấu trúc dữ liệu. Chốt trước thì rẻ; chốt sau khi đã xây xong thì phải làm lại.

## 5.1 Tổng quan A1–A10

Phiếu quyết định chi tiết nằm trong tài liệu hỗ trợ Decision-Pack-Website-Ban-Chung-Cu.docx, gồm đầy đủ phương án, ưu nhược điểm, tác động và ô ký duyệt. Bảng dưới đây chỉ tóm tắt.

| ID | Quyết định | Khuyến nghị kỹ thuật (CHƯA phê duyệt) | Trạng thái | Chặn việc gì | Chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Một hay nhiều dự án | Nhiều dự án | ĐANG MỞ | Thiết kế kỹ thuật | Ban lãnh đạo |
| A2 | Chính sách công khai giá | Khoảng giá theo loại căn + giá từng căn Liên hệ | ĐANG MỞ | Thiết kế kỹ thuật | Ban lãnh đạo + Pháp chế |
| A3 | Công khai tình trạng căn | Công khai Còn / Đã bán; trạng thái khác chỉ nội bộ | ĐANG MỞ | Thiết kế kỹ thuật | Ban lãnh đạo + Kinh doanh |
| A4 | Chủ sở hữu dữ liệu rổ hàng | Kinh doanh, một đầu mối, cập nhật trong ngày | ĐANG MỞ | Vận hành sau ra mắt | Kinh doanh |
| A5 | Nguồn dữ liệu gốc | Excel giai đoạn đầu | ĐANG MỞ | Thiết kế kỹ thuật | Kinh doanh |
| A6 | Duyệt thay đổi giá / tình trạng | Kinh doanh đổi tình trạng; Quản trị đổi giá, có duyệt | ĐANG MỞ | Thiết kế (một phần) | Kinh doanh + Ban lãnh đạo |
| A7 | Vai trò nhân viên kinh doanh | Bổ sung cấp quyền Kinh doanh, quyền tối thiểu | ĐANG MỞ | Thiết kế kỹ thuật | Ban lãnh đạo |
| A8 | Dùng chung hay tách hệ thống | PA-A dùng chung (dự phòng PA-B) | ĐANG MỞ | Thiết kế kỹ thuật | Ban lãnh đạo + Kỹ thuật |
| A9 | Phê duyệt pháp lý từng dự án | Chỉ dự án được Pháp chế duyệt bằng văn bản | ĐANG MỞ | Ra mắt chạy thật | Pháp chế |
| A10 | Ngân sách hạ tầng và sao lưu | Duyệt trước khi bắt đầu Giai đoạn 2 | ĐANG MỞ | Ra mắt chạy thật | Ban lãnh đạo |

ĐÍNH CHÍNH QUAN TRỌNG VỀ A10 A10 có trạng thái CHƯA PHÊ DUYỆT, KHÔNG PHẢI KHÔNG PHÊ DUYỆT. Ô chưa được tích nghĩa là Ban lãnh đạo chưa xem xét, không phải đã từ chối. Sự phân biệt này quan trọng: 'chưa phê duyệt' là việc đang chờ xử lý; 'không phê duyệt' là một quyết định đã ra và kéo theo hệ quả khác hẳn. Đính chính này áp dụng cho cả 10 quyết định: tất cả đều ở trạng thái ĐANG MỞ.

## 5.2 Các quyết định chặn thiết kế kỹ thuật

Sáu quyết định: **A1 · A2 · A3 · A5 · A7 · A8**. Chưa có sáu quyết định này thì không thể thiết kế cơ sở dữ liệu, vì chúng quyết định bảng nào tồn tại, cột nào có, và dữ liệu nào được công khai. A6 chặn ở mức một phần: cần cho phân quyền chi tiết, nhưng chi tiết quy trình duyệt có thể tinh chỉnh sau.

## 5.3 Các quyết định chặn vận hành

Một quyết định: **A4**. Không chặn việc thiết kế và xây dựng, nhưng nếu chưa có người chịu trách nhiệm cập nhật rổ hàng thì sau khi ra mắt dữ liệu sẽ nhanh chóng sai. Phải chốt trước khi ra mắt.

## 5.4 Các quyết định chặn chạy thật

Hai quyết định: **A9 · A10**. Không chặn thiết kế và không chặn phát triển ở môi trường thử nghiệm. Nhưng A9 chặn việc đăng công khai bất kỳ dự án cụ thể nào, và A10 chặn việc đưa dữ liệu rổ hàng thật cùng dữ liệu khách hàng thật vào hệ thống.

## 5.5 Bảng quyết định rút gọn

| Nhóm | Số lượng | Mã | Hệ quả nếu chưa chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| Chặn thiết kế kỹ thuật | 6 | A1 · A2 · A3 · A5 · A7 · A8 | Không thể bắt đầu Giai đoạn 1 |
| Chặn thiết kế ở mức một phần | 1 | A6 | Thiết kế được phần lớn, còn treo phân quyền chi tiết |
| Chặn vận hành sau ra mắt | 1 | A4 | Xây được, nhưng dữ liệu sẽ sai sau khi ra mắt |
| Chặn chạy thật | 2 | A9 · A10 | Không được đăng dự án thật, không được nhập dữ liệu thật |

## 5.6 Trạng thái Cổng 1 / Cổng 2 / Cổng 3

| Cổng | Điều kiện | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cổng 1** — Thiết kế kỹ thuật | A1, A2, A3, A5, A7, A8 đã chốt + có dữ liệu rổ hàng mẫu | KHÔNG ĐẠT | 0/7 điều kiện được đáp ứng |
| **Cổng 2** — Triển khai xây dựng | Cổng 1 đạt + kiến trúc và mô hình dữ liệu được duyệt + MVP đóng băng + A6 đủ rõ | KHÔNG ĐẠT | Chưa tới lượt xét — Giai đoạn 1 chưa diễn ra |
| **Cổng 3** — Chạy thật | A9 + A10 + A4 + sao lưu đã diễn tập + giám sát + kiểm thử toàn tuyến + đào tạo | KHÔNG ĐẠT | 0/7 điều kiện được đáp ứng |

# PHẦN 6 — KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Hệ thống hiện tại đã có bộ kiểm thử tự động lớn. Phần bán căn hộ CHƯA có kiểm thử nào — vì chưa được xây dựng. Phần này mô tả kế hoạch kiểm thử đề xuất.

## 6.1 Chiến lược kiểm thử

Kế thừa cách làm đã chứng minh hiệu quả trên hệ thống hiện tại: kiểm thử đơn vị đặt cạnh mã nguồn, kiểm thử tích hợp chạy trên cơ sở dữ liệu thử riêng có cầu chì an toàn chặn kết nối nhầm vào dữ liệu thật, và kiểm thử giao diện đầu-cuối bằng trình duyệt tự động. Toàn bộ chạy tự động mỗi lần thay đổi mã nguồn. [MÃ NGUỒN]

| Loại kiểm thử | Hiện có | Cần bổ sung cho nghiệp vụ bán căn hộ |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị — hệ thống trung tâm | 77 file | Rổ hàng, giá, tình trạng, phân quyền, nhập từ tệp |
| Tích hợp toàn tuyến — trung tâm | 7 file | Luồng cập nhật tình trạng, luồng nhập tệp, luồng khách quan tâm |
| Trang quản trị | 59 file | Màn hình rổ hàng, thao tác hàng loạt, màn hình nhập tệp |
| Website công khai | 36 file | Bộ lọc, phân trang, hiển thị giá theo chính sách |
| Giao diện đầu-cuối | 16 file | Luồng khách tìm căn và đăng ký tư vấn; luồng nhân viên cập nhật căn |

## 6.2 Kiểm thử hệ thống trung tâm

Bộ lọc trả đúng kết quả với mọi tổ hợp tiêu chí, kể cả khoảng giá trị và danh sách nhiều lựa chọn.

Phân trang không bỏ sót và không lặp bản ghi ở ranh giới trang.

**Dữ liệu nội bộ (giá nội bộ, trạng thái giữ chỗ, ghi chú) KHÔNG BAO GIỜ xuất hiện trong phản hồi công khai** — kiểm thử riêng cho từng điểm cuối công khai.

Phân quyền: mỗi vai trò chỉ làm được đúng thao tác được phép; mọi thao tác ngoài quyền bị từ chối.

Chống ghi đè: hai lượt sửa đồng thời trên cùng một căn — lượt sau bị từ chối, không âm thầm ghi đè.

Nhật ký được ghi cho mọi thay đổi giá và tình trạng, không có đường nào bỏ qua.

Nhập từ tệp: dòng lỗi bị chặn, không ghi một phần, báo lỗi đúng số dòng.

## 6.3 Kiểm thử trang quản trị

Bảng rổ hàng hoạt động đúng với hàng trăm dòng: lọc, sắp xếp, chuyển trang.

Thao tác hàng loạt áp dụng đúng số căn đã chọn, không sót và không thừa.

Màn hình nhập tệp hiển thị đúng lỗi từng dòng và không cho xác nhận khi còn lỗi.

Vai trò Kinh doanh không nhìn thấy các mục điều hướng nội dung website.

## 6.4 Kiểm thử website công khai

Bộ lọc phản ánh đúng tham số trên đường dẫn; tải lại trang giữ nguyên kết quả lọc.

Hiển thị giá đúng theo chính sách được cấu hình, ở cả bốn chế độ.

Hiển thị tình trạng căn đúng theo chính sách công khai; trạng thái nội bộ không rò rỉ.

Hiển thị đúng trên điện thoại ở mọi trang bán hàng.

Khả năng tiếp cận: dùng được bằng bàn phím, tương phản màu đạt chuẩn.

## 6.5 Kiểm thử bảo mật

| Nội dung kiểm | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Rò rỉ dữ liệu nội bộ | Không điểm cuối công khai nào trả về giá nội bộ, trạng thái giữ chỗ hay ghi chú |
| Vượt quyền theo chiều ngang | Nhân viên kinh doanh không xem được khách của nhân viên khác |
| Vượt quyền theo chiều dọc | Vai trò thấp không thực hiện được thao tác của vai trò cao |
| Kiểm tra dữ liệu vào | Trường lạ bị từ chối; giá âm, diện tích âm, tầng vượt số tầng toà nhà bị chặn |
| Giới hạn tần suất | Biểu mẫu công khai không bị lạm dụng gửi hàng loạt |
| Tải tệp lên | Chỉ nhận định dạng cho phép; tệp giả mạo định dạng bị chặn |

## 6.6 Kiểm thử hiệu năng

| Kịch bản | Mục tiêu đề xuất |
| --- | --- |
| Danh sách 5.000 căn, lọc nhiều tiêu chí | Phản hồi dưới 500 mili-giây ở tầng hệ thống trung tâm |
| Trang danh sách căn hộ trên mạng 4G | Hiển thị nội dung chính dưới 2,5 giây |
| Nhập tệp 500 dòng | Hoàn tất dưới 30 giây, có hiển thị tiến trình |
| Bảng rổ hàng trong trang quản trị | Chuyển trang dưới 1 giây |

## 6.7 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Mã căn không trùng trong phạm vi một toà nhà.

Mọi căn đều thuộc một toà nhà và một loại căn hợp lệ.

Tầng của căn không vượt quá số tầng khai báo của toà nhà.

Diện tích và giá nằm trong khoảng hợp lý; giá trị bất thường được cảnh báo thay vì lưu âm thầm.

Tổng số căn theo rổ hàng khớp với số căn khai báo ở toà nhà, hoặc chênh lệch được giải thích.

## 6.8 Tiêu chí nghiệm thu

### 6.8.1 Nghiệm thu bản đầu tiên (MVP)

| # | Tiêu chí | Đạt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dữ liệu dự án, toà nhà, loại căn, rổ hàng hiển thị đúng với dữ liệu nguồn | ☐ |
| 2 | Bộ lọc trả đúng kết quả với mọi tổ hợp tiêu chí | ☐ |
| 3 | Phân quyền đúng: mỗi vai trò chỉ làm được thao tác được phép | ☐ |
| 4 | Không có dữ liệu giá nội bộ hay trạng thái nội bộ nào lọt ra công khai | ☐ |
| 5 | Biểu mẫu đăng ký tư vấn hoạt động, lưu đúng dự án và căn hộ quan tâm | ☐ |
| 6 | Email thông báo khách mới đến đúng người nhận | ☐ |
| 7 | Nhật ký ghi đầy đủ mọi thay đổi giá và tình trạng | ☐ |
| 8 | Nhập rổ hàng từ tệp hoạt động, báo lỗi đúng dòng | ☐ |
| 9 | Hiển thị đúng trên điện thoại ở mọi trang bán hàng | ☐ |
| 10 | Sitemap, thẻ mô tả và đường dẫn chuẩn tắc đúng cho các trang mới | ☐ |

### 6.8.2 Điều kiện sẵn sàng chạy thật

| # | Tiêu chí | Đạt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hạ tầng đã nâng gói trả phí, hệ thống không còn tự ngủ | ☐ |
| 2 | Sao lưu hằng ngày đã bật VÀ đã khôi phục thử thành công ít nhất một lần | ☐ |
| 3 | Giám sát lỗi và giám sát hoạt động đã bật, có kênh cảnh báo | ☐ |
| 4 | Pháp chế đã phê duyệt bằng văn bản từng dự án được đăng công khai | ☐ |
| 5 | Người chịu trách nhiệm cập nhật rổ hàng đã được chỉ định bằng văn bản | ☐ |
| 6 | Bộ phận kinh doanh đã được đào tạo và đã nhập dữ liệu thật | ☐ |
| 7 | Đã kiểm thử toàn tuyến trên môi trường thật | ☐ |
| 8 | Chính sách lưu trữ và xoá dữ liệu khách hàng đã được ban hành | ☐ |

Hai nhóm tiêu chí này TÁCH BẠCH: bản đầu tiên có thể nghiệm thu xong về mặt chức năng nhưng vẫn CHƯA đủ điều kiện chạy thật.

# PHẦN 7 — HẠN CHẾ VÀ RỦI RO

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Bảng rủi ro hợp nhất dưới đây thay thế các bảng rủi ro rời rạc trong ba báo cáo trước. Rủi ro lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà ở tính chính xác của dữ liệu bán hàng.

## 7.1 – 7.8 Sổ đăng ký rủi ro hợp nhất

| ID | Rủi ro | Khả năng | Tác động | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu | Chịu trách nhiệm | Quyết định liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Thiết kế sai mô hình dữ liệu do thiếu dữ liệu thật | Cao | Rất lớn | NGHIÊM TRỌNG | Lấy tệp rổ hàng thật TRƯỚC khi thiết kế; rà soát mô hình với Kinh doanh | Kinh doanh + Kỹ thuật | A5 |
| R02 | Rổ hàng hiển thị dữ liệu cũ, sai tình trạng | Cao | Rất lớn | NGHIÊM TRỌNG | Chỉ định chủ sở hữu dữ liệu; hiện mốc cập nhật gần nhất; cảnh báo khi lâu không cập nhật | Kinh doanh | A3 · A4 |
| R03 | Giá hiển thị sai gây tranh chấp với khách | Trung bình | Rất lớn | NGHIÊM TRỌNG | Quy trình duyệt giá; nhật ký đầy đủ; ghi chú giá mang tính tham khảo | Kinh doanh + Ban lãnh đạo | A2 · A6 |
| R04 | Không có người chịu trách nhiệm dữ liệu nghiệp vụ | Cao | Lớn | CAO | Chỉ định bằng văn bản, kèm người thay thế và cam kết tần suất | Ban lãnh đạo | A4 |
| R05 | Nhiều nguồn dữ liệu cùng được coi là nguồn gốc | Trung bình | Lớn | CAO | Chốt duy nhất một nguồn gốc; các nơi khác chỉ là bản hiển thị | Kinh doanh | A5 |
| R06 | Cấp quyền quá rộng cho nhân viên kinh doanh | Trung bình | Lớn | CAO | Bổ sung vai trò riêng với quyền tối thiểu, thay vì cấp quyền Quản trị | Ban lãnh đạo | A7 |
| R07 | Lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng | Thấp | Rất lớn | CAO | Phân quyền theo phân công; thu thập tối thiểu; chính sách thời gian lưu trữ | Kỹ thuật + Pháp chế | A7 |
| R08 | Đăng công khai dự án đang vướng pháp lý | Trung bình | Rất lớn | NGHIÊM TRỌNG | Không dự án nào được đăng khi chưa có phê duyệt Pháp chế bằng văn bản | Pháp chế | A9 |
| R09 | Mất dữ liệu do chưa có sao lưu | Trung bình | Rất lớn | NGHIÊM TRỌNG | Nâng hạ tầng và bật sao lưu TRƯỚC khi nhập dữ liệu thật; diễn tập khôi phục | Ban lãnh đạo + Kỹ thuật | A10 |
| R10 | Ảnh mặt bằng và tài liệu làm chậm website | Trung bình | Trung bình | TRUNG BÌNH | Tách ảnh xem nhanh và ảnh phóng to; tải theo nhu cầu; xem lại hạn mức kho ảnh | Kỹ thuật | — |
| R11 | Sự cố phân hệ bán hàng ảnh hưởng website công ty | Thấp | Lớn | TRUNG BÌNH | Tách bảng và tách module; không sửa phần đang chạy; kiểm thử hồi quy | Kỹ thuật | A8 |
| R12 | Phình phạm vi trong quá trình triển khai | Cao | Trung bình | CAO | Đóng băng phạm vi bản đầu tiên; xác nhận danh sách ngoài phạm vi; thủ tục duyệt thay đổi | Ban lãnh đạo | MVP |

## 7.9 Biện pháp giảm thiểu tổng thể

| Nhóm rủi ro | Biện pháp mang tính quyết định |
| --- | --- |
| Dữ liệu và thiết kế (R01, R05) | Lấy tệp rổ hàng thật và chốt nguồn dữ liệu gốc TRƯỚC khi bắt đầu thiết kế. Đây là biện pháp rẻ nhất và hiệu quả nhất. |
| Chính xác dữ liệu bán hàng (R02, R03, R04) | Ba lớp: chỉ định người chịu trách nhiệm · quy trình duyệt giá · nhật ký không thể tắt. Thiếu bất kỳ lớp nào đều làm hai lớp còn lại yếu đi. |
| Quyền và dữ liệu cá nhân (R06, R07) | Nguyên tắc quyền tối thiểu: mỗi vai trò chỉ có đúng quyền cần cho công việc của mình. |
| Pháp lý (R08) | Nguyên tắc chặn mặc định: dự án mặc định KHÔNG được đăng, chỉ bật khi có phê duyệt bằng văn bản. |
| Hạ tầng (R09) | Nguyên tắc thứ tự: hạ tầng và sao lưu phải xong TRƯỚC khi có dòng dữ liệu thật đầu tiên. |
| Phạm vi (R12) | Đóng băng phạm vi bằng văn bản và có thủ tục duyệt thay đổi. |

## Hạn chế đã biết của phương án đề xuất

PA-A dùng chung hạ tầng nên bảo trì hoặc sự cố ở một phía có thể ảnh hưởng phía kia. Được giảm thiểu bằng tách bảng và tách module, nhưng không loại bỏ hoàn toàn.

Chưa có môi trường chạy thử riêng nên mọi thay đổi đều áp thẳng lên hệ thống đang phục vụ.

Nội dung tiếng Anh của hệ thống hiện tại còn trống; nếu website bán căn hộ cần song ngữ thì đây là khối lượng công việc của bộ phận nội dung, không phải của kỹ thuật.

Kho ảnh hiện tại công khai theo đường dẫn, chưa có cơ chế tài liệu chỉ gửi cho khách đã để lại thông tin.

# PHẦN 8 — KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tóm lại cho người đọc phổ thông: Dự án chia thành bảy giai đoạn. Hiện đang ở ngay trước Giai đoạn 1. Việc viết mã nguồn chỉ bắt đầu ở Giai đoạn 2.

## 8.1 Giai đoạn hiện tại

| Giai đoạn | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 0 | Rà soát toàn bộ hệ thống hiện tại | HOÀN TẤT |
| Giai đoạn 0.5 | Lập phiếu quyết định trình Ban lãnh đạo | **HOÀN TẤT TÀI LIỆU** — quyết định vẫn đang mở |
| Giai đoạn 0.6 | Thẩm định quyết định của Ban lãnh đạo | HOÀN TẤT — Cổng 1 KHÔNG ĐẠT |
| Giai đoạn 1 | Thiết kế kỹ thuật chi tiết | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Giai đoạn 2 | Xây dựng hệ thống xử lý trung tâm — **BẮT ĐẦU VIẾT CODE** | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Giai đoạn 3 | Xây dựng trang quản trị | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Giai đoạn 4 | Xây dựng website công khai | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Giai đoạn 5 | Kiểm thử, tối ưu, bảo mật, hiệu năng | CHƯA BẮT ĐẦU |
| Giai đoạn 6 | Đưa lên chạy thật | CHƯA BẮT ĐẦU |

## 8.2 Cổng ra quyết định

GIAI ĐOẠN 0 Rà soát hệ thống [HOÀN TẤT] ¦ GIAI ĐOẠN 0.5 Phiếu quyết định [HOÀN TẤT TÀI LIỆU] ¦ GIAI ĐOẠN 0.6 Thẩm định quyết định [HOÀN TẤT] ¦ =============== CỔNG 1 =============== <-- HIỆN Ở ĐÂY · KHÔNG ĐẠT Cần: A1 A2 A3 A5 A7 A8 + tệp rổ hàng mẫu ¦ GIAI ĐOẠN 1 Thiết kế kỹ thuật chi tiết [CHƯA BẮT ĐẦU] ¦ =============== CỔNG 2 =============== Cần: kiến trúc + mô hình dữ liệu được duyệt · MVP đóng băng · A6 ¦ GIAI ĐOẠN 2 Hệ thống trung tâm <== BẮT ĐẦU VIẾT CODE ¦ GIAI ĐOẠN 3 Trang quản trị ¦ GIAI ĐOẠN 4 Website công khai ¦ GIAI ĐOẠN 5 Kiểm thử · bảo mật · hiệu năng · SEO ¦ =============== CỔNG 3 =============== Cần: A9 pháp lý · A10 hạ tầng · A4 chủ dữ liệu · sao lưu đã diễn tập · giám sát ¦ GIAI ĐOẠN 6 Chạy thật

Hình 07 — Lộ trình theo giai đoạn và cổng quyết định

## 8.3 Giai đoạn 1 — Thiết kế kỹ thuật

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Chốt toàn bộ thiết kế trước khi viết dòng mã đầu tiên |
| Điều kiện vào | Cổng 1 đạt |
| Sản phẩm | Quyết định kiến trúc (ADR) · mô hình dữ liệu cuối cùng · kế hoạch thay đổi cấu trúc CSDL · tách bạch dữ liệu công khai và nội bộ · đặc tả giao diện dữ liệu · ma trận phân quyền · đặc tả nhập từ tệp · đặc tả đường dẫn và SEO · danh sách công việc · chiến lược kiểm thử |
| Điều kiện ra | Toàn bộ sản phẩm trên được phê duyệt |
| Độ phức tạp | TRUNG BÌNH |
| Rủi ro chính | Thiết kế sai do thiếu dữ liệu thật (R01) |

## 8.4 Giai đoạn 2 — Hệ thống xử lý trung tâm

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Xây dựng miền dữ liệu bất động sản và các giao diện dữ liệu |
| Điều kiện vào | Cổng 2 đạt |
| Sản phẩm | Bảng dữ liệu mới · module nghiệp vụ · giao diện dữ liệu công khai và quản trị · vai trò mới · nhật ký thay đổi · chức năng nhập từ tệp · bộ kiểm thử |
| Điều kiện ra | Kiểm thử xanh; không có dữ liệu nội bộ nào lọt ra công khai |
| Độ phức tạp | LỚN |
| Ghi chú | Đây là điểm bắt đầu viết mã nguồn của dự án |

## 8.5 Giai đoạn 3 — Trang quản trị

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Bộ phận kinh doanh vận hành được rổ hàng |
| Điều kiện vào | Giai đoạn 2 hoàn tất phần giao diện dữ liệu quản trị |
| Sản phẩm | Màn hình dự án bán, toà nhà, loại căn, rổ hàng có phân trang máy chủ, nhập từ tệp, nhật ký, khách quan tâm |
| Điều kiện ra | Nhập được rổ hàng thật của một toà nhà và vận hành thử thành công |
| Độ phức tạp | TRUNG BÌNH |

## 8.6 Giai đoạn 4 — Website công khai

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Khách hàng tìm và liên hệ được |
| Sản phẩm | Trang chủ bán · trang dự án · trang toà nhà · danh sách căn có bộ lọc · trang loại căn kèm mặt bằng · biểu mẫu đăng ký tư vấn · thiết kế giao diện bán hàng |
| Điều kiện ra | Chạy đúng trên điện thoại; bộ lọc chính xác; không rò rỉ dữ liệu nội bộ |
| Độ phức tạp | LỚN |
| Ghi chú | Thiết kế giao diện là phần việc riêng, không kế thừa website giới thiệu công ty |

## 8.7 Giai đoạn 5 — Kiểm thử và tối ưu

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Kiểm thử toàn tuyến · kiểm thử bảo mật · đo hiệu năng · hoàn thiện SEO · kiểm tra khả năng tiếp cận · rà soát rò rỉ dữ liệu |
| Điều kiện ra | Đạt toàn bộ tiêu chí nghiệm thu MVP ở Mục 6.8.1 |
| Độ phức tạp | TRUNG BÌNH |

## 8.8 Giai đoạn 6 — Đưa lên chạy thật

| Nội dung | Chi tiết |
| --- | --- |
| Điều kiện vào | Cổng 3 đạt |
| Công việc | Nâng hạ tầng · bật sao lưu và diễn tập khôi phục · bật giám sát · nhập dữ liệu thật · đào tạo bộ phận kinh doanh · kiểm thử trên môi trường thật · mở công khai từng dự án đã được duyệt |
| Điều kiện ra | Đạt toàn bộ tiêu chí ở Mục 6.8.2 |
| Độ phức tạp | TRUNG BÌNH |

Ghi chú về thời gian: báo cáo này KHÔNG đưa ra ngày hoàn thành cụ thể. Ước lượng thời gian chỉ có cơ sở sau khi Giai đoạn 1 xác định xong khối lượng thực tế. Việc đưa ra mốc thời gian trước đó là phỏng đoán, không phải kế hoạch.

## 8.9 Điều kiện quay lui

| Tình huống | Hành động quay lui |
| --- | --- |
| Thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu gây lỗi | Khôi phục từ bản sao lưu gần nhất; yêu cầu bắt buộc phải có sao lưu trước khi thay đổi |
| Phân hệ bán hàng gây lỗi website công ty | Tắt các đường dẫn của phân hệ bán hàng; website công ty hoạt động độc lập trở lại |
| Dữ liệu rổ hàng nhập sai hàng loạt | Khôi phục theo nhật ký lượt nhập; đây là lý do lượt nhập phải ghi nhật ký |
| Dự án bị Pháp chế thu hồi phê duyệt | Tắt cờ công khai của dự án đó; nội dung ẩn ngay, không cần triển khai lại |

## 8.10 Phân công trách nhiệm

Bảng dưới đây là ĐỀ XUẤT, chưa được phê duyệt chính thức.

| Lĩnh vực | Ban lãnh đạo | Kinh doanh | Marketing | Pháp chế | Kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quyết định nghiệp vụ và ngân sách | CHỊU TRÁCH NHIỆM | Tư vấn | Tư vấn | Tư vấn | Tư vấn |
| Tính đúng đắn của rổ hàng | Giám sát | CHỊU TRÁCH NHIỆM | — | — | Cung cấp công cụ |
| Giá và tình trạng căn | Duyệt | CHỊU TRÁCH NHIỆM | — | Tư vấn | Cung cấp công cụ |
| Chăm sóc khách quan tâm | Giám sát | CHỊU TRÁCH NHIỆM | Tư vấn | — | Cung cấp công cụ |
| Nội dung giới thiệu và hình ảnh | Duyệt | Tư vấn | CHỊU TRÁCH NHIỆM | Tư vấn | Cung cấp công cụ |
| Phê duyệt thông tin công bố ra công chúng | Duyệt | Tư vấn | Tư vấn | CHỊU TRÁCH NHIỆM | — |
| Hệ thống, bảo mật, vận hành kỹ thuật | Duyệt ngân sách | — | — | — | CHỊU TRÁCH NHIỆM |
| Sao lưu và khôi phục dữ liệu | Duyệt ngân sách | — | — | — | CHỊU TRÁCH NHIỆM |

NGUYÊN TẮC PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM Kỹ thuật CHỊU TRÁCH NHIỆM về hệ thống, bảo mật và vận hành kỹ thuật. Kinh doanh CHỊU TRÁCH NHIỆM về tính đúng đắn của rổ hàng, giá và tình trạng căn. Pháp chế CHỊU TRÁCH NHIỆM về những gì được phép công bố ra công chúng. Ban lãnh đạo CHỊU TRÁCH NHIỆM về quyết định nghiệp vụ và ngân sách. Hệ thống có thể cưỡng chế phân quyền, nhưng quyền sở hữu dữ liệu nghiệp vụ phải thuộc về bộ phận nghiệp vụ, không thuộc về bộ phận kỹ thuật.

# PHẦN 9 — KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Có nên tái sử dụng hệ thống Thiên Đức hiện tại?

**CÓ.** Hệ thống hiện tại đủ trưởng thành để làm nền tảng: đã chạy thật, có phân quyền, có quy trình duyệt nội dung, có bộ kiểm thử tự động lớn, và có hạ tầng triển khai tự động. Xây lại từ đầu sẽ vứt bỏ toàn bộ phần này mà không thu được lợi ích tương xứng.

### 2. Có phải làm lại hệ thống xử lý trung tâm không?

**KHÔNG.** Giữ nguyên và bổ sung các module mới cho nghiệp vụ bán căn hộ. Các module hiện có (xác thực, tài khoản, tin tức, trang, banner, ảnh, email, tìm kiếm) dùng lại nguyên trạng.

### 3. Có phải làm lại trang quản trị không?

**KHÔNG.** Bộ khung giao diện, lớp gọi dữ liệu, cơ chế biểu mẫu và kiểm tra dữ liệu dùng lại được. Phần mới là các màn hình nghiệp vụ bán hàng, trong đó màn hình rổ hàng cần nâng cấp lên phân trang phía máy chủ.

### 4. Có phải làm lại website công khai không?

**KHÔNG về mặt kiến trúc, CÓ về mặt thiết kế giao diện.** Nền tảng định tuyến, song ngữ, tối ưu ảnh, SEO và lớp gọi dữ liệu dùng lại được. Nhưng giao diện của một website bán hàng khác hẳn giao diện một hồ sơ năng lực, nên phần thiết kế các trang bán hàng là công việc mới.

### 5. Phần nào phải xây mới?

Toàn bộ nghiệp vụ bán căn hộ: toà nhà, loại căn hộ, rổ hàng từng căn, giá, tình trạng bán, tiện ích, nhật ký thay đổi, khách quan tâm bán hàng, chức năng nhập từ tệp, bộ lọc tìm căn, và vai trò cho nhân viên kinh doanh. Nguyên nhân gốc: dữ liệu hiện tại lưu dưới dạng văn bản mô tả, không phải dữ liệu tính toán được.

### 6. Kiến trúc nào đang được khuyến nghị?

**PA-A** — mở rộng hệ thống hiện tại bằng bảng mới và module mới, tách biệt, không sửa phần đang chạy. Dự phòng là **PA-B** (tách hệ thống riêng), áp dụng khi có thương hiệu riêng, đơn vị vận hành bên ngoài, hoặc yêu cầu cách ly dữ liệu bắt buộc. Đây là khuyến nghị kỹ thuật, **chưa được phê duyệt** (A8 đang mở).

### 7. Vì sao chưa được viết code?

Vì mười quyết định nghiệp vụ định hình cấu trúc dữ liệu chưa có câu trả lời, và chưa có tệp rổ hàng thật làm mẫu. Nguyên nhân KHÔNG phải kỹ thuật — nền tảng kỹ thuật đã sẵn sàng. Viết code trước khi chốt sẽ dẫn tới phải thiết kế lại cơ sở dữ liệu giữa chừng.

### 8. Cần Ban lãnh đạo chốt gì?

Sáu quyết định mở khoá thiết kế: **A1** phạm vi dự án · **A2** chính sách giá · **A3** công khai tình trạng · **A5** nguồn dữ liệu gốc · **A7** vai trò kinh doanh · **A8** phương án kiến trúc. Kèm theo: **một tệp rổ hàng thật làm mẫu**. Bốn quyết định còn lại (A4, A6, A9, A10) xử lý song song.

### 9. Giai đoạn tiếp theo là gì?

**Giai đoạn 1 — Thiết kế kỹ thuật chi tiết.** Chưa được phép bắt đầu vì Cổng 1 chưa đạt.

### 10. Việc viết code bắt đầu ở giai đoạn nào?

**GIAI ĐOẠN 2.** Giai đoạn 1 chỉ là thiết kế trên giấy, không viết mã nguồn.

KIẾN NGHỊ CUỐI CÙNG 1. Tổ chức cuộc họp phê duyệt phiếu quyết định trong thời gian sớm nhất. Chỉ cần chốt 6 quyết định (A1, A2, A3, A5, A7, A8) là mở khoá được Giai đoạn 1. 2. Yêu cầu bộ phận Kinh doanh cung cấp một tệp rổ hàng thật của một toà nhà. Đây là việc rẻ nhất nhưng có tác động lớn nhất tới chất lượng thiết kế. 3. Chuyển hồ sơ pháp lý các dự án sang Pháp chế rà soát song song, không chờ. 4. Phê duyệt ngân sách hạ tầng và bật sao lưu TRƯỚC khi có dòng dữ liệu thật đầu tiên. 5. Chỉ định bằng văn bản người chịu trách nhiệm dữ liệu rổ hàng, kèm người thay thế.

TRẠNG THÁI DỰ ÁN Giai đoạn 0 — Rà soát hệ thống: HOÀN TẤT Giai đoạn 0.5 — Phiếu quyết định: HOÀN TẤT TÀI LIỆU Quyết định của Ban lãnh đạo: 0 / 10 ĐÃ PHÊ DUYỆT Giai đoạn 0.6 — Thẩm định quyết định: HOÀN TẤT — CỔNG 1 KHÔNG ĐẠT Giai đoạn 1 — Thiết kế kỹ thuật: CHƯA BẮT ĐẦU Giai đoạn 2 — Viết mã nguồn: CHƯA BẮT ĐẦU SẴN SÀNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT: CHƯA SẴN SÀNG VIẾT MÃ NGUỒN: CHƯA SẴN SÀNG CHẠY THẬT: CHƯA

# PHỤ LỤC A — SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC

Các sơ đồ chính đã đặt trong nội dung báo cáo để tiện đọc theo mạch. Phụ lục này liệt kê vị trí và bổ sung sơ đồ phân lớp trách nhiệm.

| Hình | Nội dung | Vị trí trong báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Hình 01 | Kiến trúc hệ thống hiện tại | Mục 1.2 |
| Hình 02 | Kiến trúc đề xuất theo PA-A | Mục 2.5 |
| Hình 03 | Mô hình quan hệ dữ liệu nghiệp vụ | Phụ lục B |
| Hình 04 | Luồng Khách hàng → Website → Khách quan tâm | Mục 3.9 |
| Hình 05 | Luồng cập nhật rổ hàng | Mục 4.6 |
| Hình 06 | Kiến trúc triển khai | Mục 3.15 |
| Hình 07 | Lộ trình theo giai đoạn và cổng quyết định | Mục 8.2 |

### A.1 Phân lớp trách nhiệm trong hệ thống trung tâm

+--------------------------------------------------------------+ ¦ TẦNG ĐỊNH TUYẾN nhận yêu cầu · kiểm tra quyền ¦ ¦ kiểm tra dữ liệu vào · giới hạn tần suất ¦ +--------------------------------------------------------------+ ¦ +--------------------------------------------------------------+ ¦ TẦNG NGHIỆP VỤ luật bán hàng · luật giá · luật trạng thái¦ ¦ ghi nhật ký · chống ghi đè đồng thời ¦ +--------------------------------------------------------------+ ¦ +--------------------------------------------------------------+ ¦ TẦNG DỮ LIỆU truy vấn · chỉ mục · giao dịch ¦ +--------------------------------------------------------------+ Nguyên tắc: TẦNG ĐỊNH TUYẾN chỉ điều hướng, KHÔNG chứa luật nghiệp vụ. Mọi luật về giá và tình trạng nằm ở TẦNG NGHIỆP VỤ, một chỗ duy nhất, để không thể có đường vòng nào bỏ qua kiểm tra quyền hoặc bỏ qua ghi nhật ký.

A.1 — Phân lớp trách nhiệm [MÃ NGUỒN cho phần hiện có, ĐỀ XUẤT cho phần mới]

# PHỤ LỤC B — MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỀ XUẤT

Toàn bộ mô hình dưới đây là ĐỀ XUẤT. Chưa có thực thể nào tồn tại trong hệ thống. Mô hình cuối cùng sẽ được chốt ở Giai đoạn 1.

+----------------------+ ¦ DỰ ÁN ¦ (TÁI SỬ DỤNG bảng hiện có) ¦ slug · tiêu đề ¦ ¦ vị trí · ảnh · bản ¦ ¦ đồ · quy trình đăng ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ +------------------+ v v v +----------------+ +------------------+ +----------------+ ¦ TOÀ NHÀ ¦ ¦ LOẠI CĂN HỘ ¦ ¦ TIỆN ÍCH ¦ ¦ [MỚI] ¦ ¦ [MỚI] ¦ ¦ [MỚI] ¦ ¦ tên · slug ¦ ¦ tên · slug ¦ ¦ tên · nhóm ¦ ¦ số tầng ¦ ¦ số phòng ngủ ¦ ¦ biểu tượng ¦ ¦ tổng số căn ¦ ¦ số phòng tắm ¦ +----------------+ ¦ mặt bằng tầng ¦ ¦ diện tích ¦ +----------------+ ¦ MẶT BẰNG CĂN ¦ ¦ ¦ khoảng giá ¦ ¦ +------------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------+ v v +------------------------------------------+ ¦ CĂN HỘ CỤ THỂ [MỚI] ¦ ¦------------------------------------------¦ ¦ mã căn · tầng ¦ ¦ số phòng ngủ · số phòng tắm (KIỂU SỐ) ¦ ¦ diện tích thông thuỷ / tim tường (SỐ) ¦ ¦ hướng (KIỂU LIỆT KÊ) ¦ ¦ giá công khai · giá nội bộ (SỐ NGUYÊN) ¦ ¦ chế độ hiển thị giá (KIỂU LIỆT KÊ) ¦ ¦ tình trạng công khai (KIỂU LIỆT KÊ) ¦ ¦ tình trạng nội bộ (KIỂU LIỆT KÊ) ¦ ¦ số phiên bản (chống ghi đè) ¦ +------------------------------------------+ ¦ ¦ v v +--------------------+ +----------------------------+ ¦ NHẬT KÝ THAY ĐỔI ¦ ¦ KHÁCH QUAN TÂM [MỚI] ¦ ¦ [MỚI] ¦ ¦----------------------------¦ ¦ ai · lúc nào ¦ ¦ họ tên · điện thoại · email¦ ¦ trường nào ¦ ¦ dự án quan tâm ¦ ¦ giá trị cũ / mới ¦ ¦ căn hộ quan tâm (tuỳ chọn) ¦ ¦ nguồn thay đổi ¦ ¦ nguồn khách · trạng thái ¦ +--------------------+ ¦ nhân viên phụ trách ¦ ¦ ghi chú nội bộ ¦ +----------------------------+ ¦ v +----------------------------+ ¦ TÀI KHOẢN NHÂN SỰ ¦ ¦ (TÁI SỬ DỤNG bảng hiện có)¦ +----------------------------+

Hình 03 — Mô hình quan hệ dữ liệu nghiệp vụ [ĐỀ XUẤT]

| Thực thể | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dự án | TÁI SỬ DỤNG | Bảng hiện có; các trường mới đặt ở bảng mở rộng liên kết một-một |
| Toà nhà | MỚI | Không dùng lại Hạng mục dự án |
| Loại căn hộ | MỚI | Cấp có trang riêng được lập chỉ mục tìm kiếm |
| Căn hộ cụ thể | MỚI | Thực thể quan trọng nhất; mọi trường lọc phải đúng kiểu dữ liệu |
| Tiện ích | MỚI | Có thể lùi sang bản thứ hai nếu cần thu hẹp phạm vi |
| Nhật ký thay đổi | MỚI | Chỉ ghi thêm, không sửa, không xoá |
| Khách quan tâm bán hàng | MỚI | Tách khỏi biểu mẫu liên hệ hiện có |
| Tài khoản nhân sự | TÁI SỬ DỤNG | Bổ sung vai trò mới nếu A7 được duyệt |
| Hạng mục dự án | GIỮ NGUYÊN | Tiếp tục dùng cho nội dung; KHÔNG dùng làm rổ hàng |

# PHỤ LỤC C — DANH SÁCH API DỰ KIẾN

Danh sách nhóm điểm cuối ĐỀ XUẤT. Chưa tồn tại. Đặc tả chi tiết sẽ lập ở Giai đoạn 1.

### C.1 Nhóm công khai — không cần đăng nhập

| Nhóm điểm cuối | Chức năng | Lưu ý bảo mật |
| --- | --- | --- |
| Dự án bán — danh sách và chi tiết | Trả dự án đã được duyệt công khai | Chỉ dự án có cờ Pháp chế duyệt (A9) |
| Toà nhà — danh sách theo dự án, chi tiết | Thông tin toà nhà, tỉ lệ căn còn hàng | Không trả số liệu nội bộ |
| Loại căn hộ — danh sách, chi tiết | Thông số, mặt bằng, khoảng giá | Khoảng giá theo chính sách A2 |
| Căn hộ — danh sách có bộ lọc và phân trang | Lọc theo dự án, toà, loại, phòng ngủ, diện tích, giá, tình trạng | Khuôn dữ liệu công khai riêng |
| Căn hộ — chi tiết một căn | Thông số và tình trạng công khai | Không trả giá nội bộ, không trả trạng thái giữ chỗ |
| Tiện ích theo dự án | Danh sách tiện ích | — |
| Gửi đăng ký tư vấn | Tiếp nhận khách quan tâm | Giới hạn tần suất + bẫy chống spam |

### C.2 Nhóm quản trị — cần đăng nhập và đúng vai trò

| Nhóm điểm cuối | Chức năng | Vai trò tối thiểu (đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| Dự án bán — quản lý | Tạo, sửa, bật/tắt công khai | ADMIN |
| Toà nhà — quản lý | Tạo, sửa, xoá | ADMIN |
| Loại căn hộ — quản lý | Tạo, sửa, xoá, tải mặt bằng | ADMIN |
| Rổ hàng — danh sách quản trị | Lọc, tìm, phân trang, xem đầy đủ trường | SALES |
| Rổ hàng — đổi tình trạng một căn | Cập nhật tình trạng | **SALES** (chờ A7) |
| Rổ hàng — đổi tình trạng nhiều căn | Thao tác hàng loạt | **SALES** (chờ A7) |
| Rổ hàng — đổi giá | Cập nhật giá | **ADMIN + duyệt** (chờ A6) |
| Rổ hàng — thêm / xoá căn | Quản lý danh mục căn | ADMIN |
| Nhập từ tệp — xem trước | Kiểm tra và báo lỗi từng dòng | ADMIN |
| Nhập từ tệp — xác nhận | Ghi dữ liệu, toàn bộ hoặc không gì | ADMIN |
| Nhật ký thay đổi | Xem lịch sử giá và tình trạng | ADMIN |
| Khách quan tâm — danh sách | Lọc theo dự án và trạng thái | **SALES xem khách của mình** (chờ A7) |
| Khách quan tâm — cập nhật | Đổi trạng thái, ghi chú | **SALES** (chờ A7) |
| Khách quan tâm — phân công | Giao khách cho nhân viên | ADMIN |

### C.3 Quy ước chung — kế thừa hệ thống hiện tại [MÃ NGUỒN]

| Quy ước | Nội dung |
| --- | --- |
| Tiền tố đường dẫn | /api |
| Khuôn phản hồi thành công | Gồm cờ thành công, phần dữ liệu, và thông điệp tuỳ chọn |
| Khuôn phản hồi lỗi | Gồm cờ thất bại và khối lỗi có mã, thông điệp, chi tiết tuỳ chọn |
| Kiểm tra dữ liệu vào | Trường không khai báo bị từ chối (mã 400), không bị bỏ qua |
| Trùng mã định danh | Trả mã 409, không để rơi thành lỗi hệ thống |
| Xác thực | Phiên truy cập dạng thẻ mang theo yêu cầu |

# PHỤ LỤC D — MA TRẬN PHÂN QUYỀN

TRẠNG THÁI Cột SALES là ĐỀ XUẤT, phụ thuộc quyết định A7 (đang mở). Cột yêu cầu duyệt phụ thuộc quyết định A6 (đang mở). Ba vai trò EDITOR, ADMIN, SUPER_ADMIN là hiện trạng đã triển khai.

| Thao tác | EDITOR | SALES (đề xuất) | ADMIN | SUPER_ADMIN | Cần duyệt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — Nội dung website công ty — |  |  |  |  |  |
| Soạn và sửa nội dung | CÓ | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| Duyệt và đăng nội dung | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| Xoá nội dung | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| Quản lý banner trang chủ | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| — Danh mục bán hàng — |  |  |  |  |  |
| Xem dự án bán, toà nhà, loại căn | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ | — |
| Tạo và sửa dự án bán, toà nhà, loại căn | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| Bật / tắt công khai một dự án bán | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ — Pháp chế (A9) |
| — Rổ hàng — |  |  |  |  |  |
| Xem rổ hàng đầy đủ | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ | — |
| Đổi tình trạng căn (công khai) | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ | Không — ghi nhật ký |
| Đổi trạng thái nội bộ (giữ chỗ, đặt cọc) | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ | Không — ghi nhật ký |
| Đổi giá một căn | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ — Trưởng bộ phận KD |
| Đổi khoảng giá của loại căn | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ — Trưởng bộ phận KD |
| Xem giá nội bộ | KHÔNG | Theo uỷ quyền | CÓ | CÓ | — |
| Thêm / xoá căn khỏi rổ hàng | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| Nhập rổ hàng từ tệp | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ |
| Xem nhật ký thay đổi | KHÔNG | Phần của mình | CÓ | CÓ | — |
| — Khách quan tâm — |  |  |  |  |  |
| Xem khách được phân công cho mình | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ | — |
| Xem toàn bộ khách quan tâm | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| Cập nhật trạng thái khách của mình | KHÔNG | CÓ | CÓ | CÓ | — |
| Phân công khách cho nhân viên | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| Xuất danh sách khách hàng | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | CÓ | — |
| — Tài khoản — |  |  |  |  |  |
| Sửa hồ sơ cá nhân của mình | CÓ | CÓ | CÓ | CÓ | EDITOR cần duyệt |
| Mời, sửa, khoá tài khoản người khác | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | — |

# PHỤ LỤC E — TÓM TẮT A1–A10

Phiếu quyết định chi tiết (đầy đủ phương án, ưu nhược điểm, tác động, ô ký duyệt) nằm trong tài liệu hỗ trợ Decision-Pack-Website-Ban-Chung-Cu.docx.

| ID | Câu hỏi cần chốt | Khuyến nghị kỹ thuật (CHƯA phê duyệt) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Website bán cho MỘT dự án hay NHIỀU dự án? | Nhiều dự án — dùng được cho cả các dự án sau này | ĐANG MỞ |
| A2 | Công khai giá ở mức nào? | Khoảng giá theo loại căn + giá từng căn để Liên hệ. **Cần Pháp chế xác nhận.** | ĐANG MỞ |
| A3 | Có công khai tình trạng từng căn không? | Công khai Còn hàng / Đã bán; trạng thái giữ chỗ chỉ nội bộ | ĐANG MỞ |
| A4 | Ai cập nhật rổ hàng, tần suất bao nhiêu? | Bộ phận Kinh doanh, một đầu mối được chỉ định; cập nhật trong ngày phát sinh | ĐANG MỞ |
| A5 | Dữ liệu rổ hàng và giá gốc nằm ở đâu? | Excel ở giai đoạn đầu; website là nơi hiển thị, không phải nguồn gốc | ĐANG MỞ |
| A6 | Ai duyệt thay đổi giá và tình trạng căn? | Kinh doanh đổi tình trạng; Quản trị đổi giá và cần duyệt; ghi nhật ký đầy đủ | ĐANG MỞ |
| A7 | Nhân viên kinh doanh có cần tài khoản CMS không? | Có — bổ sung vai trò Kinh doanh với quyền tối thiểu. **Kéo theo quyết định kiến trúc mới.** | ĐANG MỞ |
| A8 | Dùng chung hệ thống hiện tại hay tách riêng? | PA-A dùng chung, đường dẫn riêng trên tên miền hiện tại (dự phòng PA-B) | ĐANG MỞ |
| A9 | Dự án nào được phép đưa lên website bán hàng? | Chỉ dự án được Pháp chế duyệt bằng văn bản. **Hiện 0/4 dự án được duyệt.** | ĐANG MỞ |
| A10 | Duyệt ngân sách nâng hạ tầng và bật sao lưu? | Duyệt trước khi bắt đầu Giai đoạn 2 | ĐANG MỞ |

Ghi chú về cách đọc trạng thái: ĐANG MỞ nghĩa là chưa được xem xét và quyết định — KHÔNG có nghĩa là đã bị từ chối. Không quyết định nào trong mười quyết định trên bị từ chối.

### E.1 Các câu hỏi có thể quyết định sau (không chặn)

| ID | Câu hỏi | Mặc định đề xuất nếu chưa quyết |
| --- | --- | --- |
| B1 | Website bán căn hộ có cần bản tiếng Anh không? | Chỉ tiếng Việt ở bản đầu; kiến trúc chừa sẵn chỗ |
| B2 | Dùng tên miền / thương hiệu riêng? | Dùng đường dẫn con trên tên miền hiện tại; đổi sau vẫn được |
| B3 | Hồ sơ pháp lý có cho tải công khai không? | Không cho tải công khai ở bản đầu; chỉ gửi khi khách để lại thông tin |
| B4 | Có phân công khách cho từng nhân viên không? | Có, nhưng làm ở bản thứ hai |
| B5 | Có đặt cọc / giữ chỗ trực tuyến không? | Không trong giai đoạn đầu |
| B6 | Có kết nối Zalo / Facebook Lead Ads không? | Chưa; giữ biểu mẫu đăng ký tư vấn trên website |
| B7 | Có đồng bộ tự động với phần mềm bán hàng không? | Chưa; nhập tay và nhập từ Excel là đủ |
| B8 | Thời gian lưu trữ dữ liệu khách hàng? | 24 tháng kể từ lần liên hệ cuối, sau đó xoá hoặc ẩn danh |

# PHỤ LỤC F — MA TRẬN MVP

TRẠNG THÁI PHẠM VI PHẠM VI MVP CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG BĂNG. Cột 'Đề xuất' dưới đây là khuyến nghị của bộ phận kỹ thuật. Ban lãnh đạo chưa chọn phạm vi cho bất kỳ tính năng nào trong số 31 tính năng. Việc chọn và đóng băng phạm vi được thực hiện trên phiếu quyết định (tài liệu hỗ trợ).

| Mã | Tính năng | Đề xuất | Quyết định của Ban lãnh đạo |
| --- | --- | --- | --- |
| — WEBSITE CÔNG KHAI — |  |  |  |
| PUB-01 | Trang chủ bán hàng | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-02 | Danh sách dự án đang bán | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-03 | Trang chi tiết dự án | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-04 | Trang toà nhà / block | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-05 | Danh sách căn hộ có bộ lọc và phân trang | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-06 | Chi tiết loại căn hộ kèm mặt bằng và bảng căn | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-10 | Biểu mẫu đăng ký nhận tư vấn ở mọi trang | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-11 | Tin tức và tiến độ dự án | CÓ | Chưa quyết định |
| PUB-13…16 | So sánh căn · lưu yêu thích · mặt bằng phóng to · bản đồ tương tác | Làm sau | Chưa quyết định |
| PUB-17 | Bản tiếng Anh | Không (chừa sẵn chỗ) | Chưa quyết định |
| — TRANG QUẢN TRỊ — |  |  |  |
| ADM-01 | Quản lý dự án bán | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-02 | Quản lý toà nhà / block | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-03 | Quản lý loại căn hộ | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-04 | Quản lý rổ hàng có phân trang máy chủ | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-05 | Sửa nhanh tình trạng nhiều căn | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-06 | Nhập rổ hàng từ tệp Excel | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-07 | Nhật ký thay đổi giá và tình trạng | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-08 | Danh sách khách quan tâm | CÓ | Chưa quyết định |
| ADM-10…12 | Phân công khách · thống kê tỉ lệ bán · quản lý tài liệu PDF | Làm sau | Chưa quyết định |
| — HỆ THỐNG TRUNG TÂM VÀ VẬN HÀNH — |  |  |  |
| RE-01…10 | Miền dữ liệu bất động sản | CÓ | Chưa quyết định |
| SAL-01…06 | Tiếp nhận và quản lý khách quan tâm | CÓ | Chưa quyết định |
| SEC-01 | Tách bạch dữ liệu công khai và nội bộ | CÓ | Chưa quyết định |
| SEC-02 | Vai trò Kinh doanh (SALES) | **CÓ** (phụ thuộc A7) | Chưa quyết định |
| SEC-03 | Nhật ký thay đổi không thể tắt | CÓ | Chưa quyết định |
| SEC-04 | Chống ghi đè khi sửa đồng thời | CÓ | Chưa quyết định |
| OPS-01…03 | Hạ tầng trả phí · sao lưu đã diễn tập · giám sát | **CÓ** (phụ thuộc A10) | Chưa quyết định |
| OPS-05 | Môi trường chạy thử riêng | Nên có | Chưa quyết định |

# PHỤ LỤC G — BẢNG THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| Rổ hàng | Toàn bộ danh sách căn hộ của một dự án hoặc toà nhà, kèm giá và tình trạng bán của từng căn |
| Loại căn hộ | Nhóm các căn có cùng thiết kế và cùng diện tích, ví dụ loại 2 phòng ngủ 68 m² |
| Toà nhà / Block | Một khối nhà trong dự án, ví dụ Fancy Tower thuộc Khu đô thị Hưng Phú |
| Hạng mục dự án | Một phần của dự án được giới thiệu bằng bài viết, ví dụ trung tâm thương mại, nhà trẻ |
| Lead / Khách quan tâm | Người đã để lại thông tin liên hệ và có nhu cầu được tư vấn |
| MVP | Bản đầu tiên đưa vào sử dụng, chỉ gồm những chức năng thực sự cần thiết |
| Cổng (Gate) | Điểm kiểm tra bắt buộc: chưa đạt đủ điều kiện thì không được chuyển sang giai đoạn tiếp theo |
| Nguồn dữ liệu gốc | Nơi duy nhất được coi là dữ liệu đúng khi các nơi khác mâu thuẫn nhau |
| Nhật ký thay đổi | Bản ghi lưu lại ai đã đổi gì, lúc nào, từ giá trị nào sang giá trị nào |
| Phân trang phía máy chủ | Chỉ lấy về đúng số dòng đang hiển thị thay vì tải toàn bộ dữ liệu về máy người dùng |
| Chỉ mục (index) | Cấu trúc giúp cơ sở dữ liệu tìm nhanh; thiếu chỉ mục thì mỗi lượt lọc phải quét toàn bộ bảng |
| Kiểu liệt kê (enum) | Tập giá trị cố định được định nghĩa trước, ví dụ Còn hàng / Đã bán — máy hiểu chính xác |
| Chống ghi đè | Cơ chế ngăn hai người cùng sửa một bản ghi khiến thay đổi của người này xoá mất của người kia |
| Chuẩn tắc (canonical) | Địa chỉ chính thức của một trang, giúp máy tìm kiếm không coi các biến thể là trang trùng lặp |
| Dữ liệu có cấu trúc | Thông tin bổ sung ẩn trong trang giúp máy tìm kiếm hiểu nội dung là gì |
| ADR | Biên bản ghi lại một quyết định kiến trúc quan trọng và lý do đưa ra quyết định đó |
| Môi trường chạy thử (staging) | Bản sao của hệ thống dùng để thử nghiệm trước khi áp lên hệ thống thật |
| Diễn tập khôi phục | Thử khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu để chắc chắn bản sao lưu thực sự dùng được |
| PA-A / PA-B / PA-C | Ba phương án kiến trúc: mở rộng hệ thống hiện tại / tách hệ thống riêng / xây mới hoàn toàn |

## Ghi chú về việc hợp nhất tài liệu

| Nội dung | Nguồn gốc | Xử lý trong báo cáo này |
| --- | --- | --- |
| Phân tích hiện trạng hệ thống | Báo cáo Giai đoạn 0 | Rút gọn vào Mục 1.2, kiểm chứng lại với mã nguồn hiện hành |
| Ma trận tái sử dụng | Báo cáo Giai đoạn 0 | Hợp nhất thành một bảng duy nhất ở Mục 1.3 |
| Phân tích Dự án / Hạng mục | Báo cáo Giai đoạn 0 | Rút gọn vào Mục 1.4, giữ nguyên kết luận |
| So sánh phương án kiến trúc | Báo cáo Giai đoạn 0 + Decision Pack | Hợp nhất vào Phần 2, bỏ phần lặp |
| Mười quyết định A1–A10 | Decision Pack (10 phiếu chi tiết) | Rút gọn thành một bảng ở Mục 5.1 và Phụ lục E |
| Trạng thái phê duyệt và ba cổng | Decision Register | Rút gọn vào Mục 5.6, đính chính cách hiểu trạng thái A10 |
| Các bảng rủi ro rời rạc | Cả ba báo cáo | Hợp nhất thành một sổ đăng ký rủi ro duy nhất ở Phần 7 |
| Sơ đồ kiến trúc trùng lặp | Cả ba báo cáo | Giữ lại một sơ đồ cho mỗi nội dung, đánh số Hình 01–07 |

ĐÍNH CHÍNH SO VỚI BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 0.6 Báo cáo thẩm định Giai đoạn 0.6 ghi trạng thái của A10 là 'KHÔNG PHÊ DUYỆT'. Cách diễn đạt đó chưa chính xác và được đính chính trong tài liệu này. Ô chưa được tích nghĩa là CHƯA PHÊ DUYỆT (việc đang chờ xử lý), không phải KHÔNG PHÊ DUYỆT (một quyết định đã ra). Trạng thái đúng của cả mười quyết định A1–A10 là: ĐANG MỞ.